ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 г. N 158-П

Об областной адресной программе

"Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного

жилищного фонда в городах и районах Челябинской области"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Челябинской областиот 16.12.2019 N 549-П, от 27.02.2020 N 71-П) |

Правительство Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую областную адресную [программу](#P36) "Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области".

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности

председателя

Правительства

Челябинской области

А.Л.ТЕКСЛЕР

Утверждена

постановлением

Правительства

Челябинской области

от 29 марта 2019 г. N 158-П

Областная адресная программа

"Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного

жилищного фонда в городах и районах Челябинской области"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановлений Правительства Челябинской областиот 16.12.2019 N 549-П, от 27.02.2020 N 71-П) |

Паспорт

областной адресной программы

"Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного

жилищного фонда в городах и районах Челябинской области"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | областная адресная программа "Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области" (далее именуется - Программа) |
| Государственный заказчик Программы | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области |
| Цель Программы | - | создание в ряде муниципальных образований Челябинской области условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Челябинской области, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |
| Задачи Программы | - | формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных домах;обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, путем создания условий для обеспечения альтернативности в выборе способа переселения и прозрачности формирования реестра участников Программы;переселение жителей многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащих сносу или реконструкции (далее именуются - аварийные МКД);использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных МКД под строительство новых объектов |
| Участники реализации мероприятий Программы (по согласованию) | - | органы местного самоуправления Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, Копейского, Кыштымского, Магнитогорского, Миасского, Троицкого, Усть-Катавского, Чебаркульского, Южноуральского городских округов, Челябинского городского округа с внутригородским делением, Агаповского, Аргаяшского, Ашинского, Еманжелинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Коркинского, Кунашакского, Кусинского, Нязепетровского, Пластовского, Саткинского, Сосновского, Троицкого, Увельского, Чебаркульского, Чесменского муниципальных районов |
| Сроки реализации Программы | - | 2019 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы в 2019 - 2025 годах всего: 7574987,75150 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - Фонд) - 6929637,27275 тыс. рублей [<\*>](#P97);областного бюджета - 601209,10 тыс. рублей [<\*\*>](#P98); местных бюджетов - 44141,37875 тыс. рублей [<\*\*\*>](#P99).В том числе по годам:в 2019 году объем финансирования составляет 781835,37875 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 590155,20 тыс. рублей; областного бюджета - 147538,80 тыс. рублей; местных бюджетов - 44141,37875 тыс. рублей [<\*\*\*>](#P99) (доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области - 20 процентов);в 2020 году объем финансирования составляет 568575,38637 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 454860,28637 тыс. рублей; областного бюджета - 113715,10 тыс. рублей (доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области - 20 процентов);в 2021 году объем финансирования составляет 568575,386389 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 454860,28638 тыс. рублей; областного бюджета - 113715,10 тыс. рублей (доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области - 20 процентов);в 2022 году объем финансирования составляет 1928632,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 1851487,00 тыс. рублей; областного бюджета - 77145,30 тыс. рублей (доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области - 4 процента);в 2023 году объем финансирования составляет 1928632,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 1851487,00 тыс. рублей; областного бюджета - 77145,30 тыс. рублей (доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области - 4 процента);в 2024 году объем финансирования составляет 1798737,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 1726787,50 тыс. рублей; областного бюджета - 71949,50 тыс. рублей (доля софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области - 4 процента) |
| (позиция в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 27.02.2020 N 71-П) |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | - | переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, - 11716 человек;уменьшение аварийного жилищного фонда Челябинской области общей площадью 182870,78 кв. метра |
| (в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | обеспечение прозрачности процедуры формирования реестра участников Программы;улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям;уменьшение жилищного фонда Челябинской области, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2017 года и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации |

--------------------------------

<\*> Выделение средств Фонда осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее именуется - Федеральный закон), средства Фонда включены в доходную часть областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области, участвующих в реализации Программы.

<\*\*> Сумма средств областного бюджета Челябинской области подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год, объем финансирования реализации мероприятий Программы из местных бюджетов определяется в соответствии с решениями о бюджетах соответствующих муниципальных образований Челябинской области.

<\*\*\*> Сумма средств местных бюджетов Челябинской области определяется в соответствии с решениями о бюджетах соответствующих муниципальных образований Челябинской области.

(сноска введена Постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Для ликвидации аварийного жилищного фонда начиная с 2008 года реализуются программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств Фонда.

За период 2008 - 2017 годов на территории Челябинской области ликвидирован жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 1 января 2012 года, общей площадью 376 тыс. кв. метров, переселено более 20 тыс. человек.

2. На территории Челябинской области жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 1 января 2017 года, составляет более 183 тыс. кв. метров.

В рамках настоящей Программы разработаны мероприятия, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках областной адресной программы "Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 N 679-П "Об областной адресной программе "Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области".

3. Объектом рассмотрения Программы является жилищный фонд как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных по состоянию на 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке в связи с физическим износом.

[Перечень](#P1238) многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих расселению, приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4. Основной целью Программы является создание муниципальными образованиями Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования) условий для переселения граждан из аварийных МКД, уменьшение жилищного фонда Челябинской области, признанного по состоянию на 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в установленном порядке в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (далее именуется - аварийный жилищный фонд).

5. Основными задачами Программы являются:

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, находящихся в аварийных МКД;

3) обеспечение жилищных прав собственников изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийных МКД;

4) переселение жителей из аварийных МКД.

6. Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов:

1) соблюдение положений Жилищного кодекса Российской Федерации при организации переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

2) предоставление полной и достоверной информации собственникам помещений в аварийных МКД для принятия решения об участии в Программе;

3) эффективное расходование средств Фонда и областного бюджета;

4) возможность участия в Программе органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - органы местного самоуправления), которые выполнили условия, предусмотренные статьей 14 Федерального закона, и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Раздел III. КРИТЕРИИ ОЧЕРЕДНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ПРОГРАММУ

7. Реализация мероприятий Программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных и нормативно-правовых мер.

Участниками Программы являются муниципальные образования, отвечающие следующим требованиям:

1) наличие аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, сведения по которому внесены в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ";

2) наличие выполненных условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона.

Очередность включения муниципальных образований в Программу определяется в соответствии со статьей 16 Федерального закона.

8. Основанием для включения многоквартирного дома в Программу является признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом", по состоянию на 1 января 2017 года.

9. При реализации Программы органы местного самоуправления осуществляют переселение граждан из аварийных МКД в соответствии [перечнем](#P1238) многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года (приложение 1 к Программе), содержащим адресный перечень многоквартирных домов, включенных в Программу, и срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома, определенный с учетом требований подпункта 2 пункта 2 статьи 16 Федерального закона.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, формируется на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона.

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения проверки документов, подтверждающих признание многоквартирных домов аварийными, выборочной выездной проверки аварийных МКД, сведения о которых представлены.

10. В рамках реализации Программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится путем:

предоставления нанимателям жилых помещений в аварийных МКД других благоустроенных жилых помещений по договору социального найма, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающим установленным требованиям и находящихся в черте населенных пунктов, в которых расположены соответствующие аварийные МКД, или письменного согласия граждан в границах других населенных пунктов;

предоставления собственникам жилых помещений в аварийных МКД взамен изымаемого помещения другого жилого помещения или выкупа изымаемых жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда.

Раздел IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

11. Реализация Программы предусматривается в рамках мероприятий по переселению граждан из аварийных МКД, осуществляемых за счет средств Фонда, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, в соответствии с Федеральным законом.

12. Реализация Программы проводится ежегодно в два этапа.

На I этапе осуществляются:

подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство таких домов, а также выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации в целях переселения граждан из многоквартирных аварийных домов за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

На II этапе осуществляется переселение граждан и снос многоквартирных аварийных домов, использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов.

13. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств, может быть осуществлено следующими способами:

1) выкуп жилых помещений у собственников;

2) в рамках договоров развития застроенной территории;

3) переселение в свободный жилищный фонд.

Информация о механизмах реализации Программы, а также промежуточных результатах реализации Программы, в разбивке по способам переселения и по муниципальным образованиям, а также сведения о планируемых сроках достижения указанных промежуточных результатов приведены в таблице 1.

Таблица 1

План-график реализации Программы

в 1 периоде реализации Программы (2019 - 2020 годы),

2 периоде реализации Программы (2020 - 2021 годы)

и 3 периоде реализации Программы (2021 - 2022 годы)

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области

от 27.02.2020 N 71-П)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений(кв. метров) | Количество помещений(единиц) | Количество граждан(человек) | Предоставляемая площадь(кв. метров) | Образованы земельные участки под строительство(плановая дата) | Оформлены права застройщика на земельные участки(плановая дата) | Подготовлена проектная документация(плановая дата) | Получено разрешение на строительство(плановая дата) | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений(плановая дата) | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений(плановая дата) | Дом введен в эксплуатацию(плановая дата) | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения(плановая дата) | Завершено переселение(плановая дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 период реализации Программы (2019 - 2020 годы) |
| Итого по Челябинской области | 21028,94 | 573 | 1381 | 21028,94 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | Итого по муниципальному образованию Копейский городской округ | 5229,04 | 133 | 340 | 5229,04 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 4974,04 | 123 | 310 | 4974,04 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 255,00 | 10 | 30 | 255,00 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
| 2. | Итого по муниципальному образованию Кыштымский городской округ | 1589,7 | 35 | 115 | 1589,7 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.12.2019 | 20.12.2019 | 01.03.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 389,6 | 11 | 36 | 389,6 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.12.2019 | 20.12.2019 | 31.12.2019 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 1200,1 | 24 | 79 | 1200,1 | x | x | x | x | 01.09.2019 | 01.10.2019 | x | 31.12.2019 | 01.03.2020 |
| 3. | Итого по муниципальному образованию Магнитогорский городской округ | 806,0 | 17 | 55 | 806,0 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 806,0 | 17 | 55 | 806,0 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | x | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
| 4. | Итого по муниципальному образованию Челябинский городской округ с внутригородским делением | 3686,9 | 99 | 187 | 3700,9 | x | x | x | x | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 3686,9 | 99 | 187 | 3700,9 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
| 5. | Итого по муниципальному образованию Еманжелинский муниципальный район | 1030,00 | 24 | 53 | 1030,00 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 1030,00 | 24 | 53 | 1030,00 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
| 6. | Итого по муниципальному образованию Коркинский муниципальный район | 4116,20 | 130 | 319 | 4116,20 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 2039,6 | 71 | 175 | 2039,6 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 01.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 2076,6 | 59 | 144 | 2076,6 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 01.11.2019 | x | 10.12.2019 | 31.12.2019 |
| 7. | Итого по муниципальному образованию Пластовский муниципальный район | 1353,90 | 22 | 70 | 1353,90 | x | x | x | x | 01.09.2019 | 15.10.2019 | 01.12.2019 | 15.12.2019 | 31.12.2019 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 604,2 | 9 | 29 | 604,2 | x | x | x | x | 01.09.2019 | 15.10.2019 | 20.10.2019 | 01.11.2019 | 31.12.2019 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 749,7 | 13 | 41 | 749,7 | x | x | x | x | 01.09.2019 | 15.10.2019 | x | 15.12.2019 | 31.12.2019 |
| 8. | Итого по муниципальному образованию Саткинский муниципальный район | 2359,2 | 95 | 195 | 2359,2 | x | x | x | x | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 2359,2 | 95 | 195 | 2359,2 | x | x | x | x | 01.07.2019 | 15.08.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
| 9. | Итого по муниципальному образованию Увельский муниципальный район | 858,0 | 15 | 36 | 858,0 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 858,0 | 15 | 36 | 858,0 | x | x | x | x | 01.10.2019 | 15.11.2019 | 01.10.2020 | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | 2 период реализации Программы (2020 - 2021 годы) |
| Итого по Челябинской области | 14935,00 | 99 | 189 | 14935,00 | 99 | 189 | 3700,9 | x | x | x | x | x | x |
| 1. | Итого по муниципальному образованию Копейский городской округ | 2245,17 | 51 | 153 | 2245,17 | x | x | x | x | 01.10.2020 | 15.11.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 1300,00 | 30 | 84 | 1300,00 | x | x | x | x | 01.10.2020 | 15.11.2020 | 01.12.2020 | 15.12.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию | 945,17 | 21 | 69 | 945,17 | x | x | x | x | 01.10.2020 | 15.11.2020 | x | 15.12.2020 | 31.12.2020 |
| 2. | Итого по муниципальному образованию Кыштымский городской округ | 2699,09 | 81 | 207 | 2699,09 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 377,6 | 11 | 29 | 377,6 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | 15.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | 2321,49 | 70 | 178 | 2321,49 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | x | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
| 3. | Итого по муниципальному образованию Миасский городской округ | 2150,20 | 59 | 178 | 2150,20 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | x | 01.11.2020 | 01.09.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | 1000,00 | 28 | 84 | 1000,00 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | x | 01.11.2020 | 31.12.2020 |
|  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 1150,20 | 31 | 94 | 1150,20 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | x | 01.12.2020 | 31.12.2020 |
| 4. | Итого по муниципальному образованию Троицкий городской округ | 4368,70 | 225 | 456 | 4368,70 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 4368,70 | 225 | 456 | 4368,70 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
| 5. | Итого по муниципальному образованию Катав-Ивановский муниципальный район | 3471,84 | 105 | 199 | 3471,84 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 3471,84 | 105 | 199 | 3471,84 | x | x | x | x | 01.09.2020 | 15.10.2020 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
| 3 период реализации Программы (2021 - 2022 годы) |
| Итого по Челябинской области | 14959,39 | 406 | 1008 | 14959,39 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1. | Итого по муниципальному образованию Златоустовский городской округ | 3028,35 | 74 | 156 | 3028,35 | x | x | x | x | 01.06.2021 | 15.07.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 3028,35 | 74 | 156 | 3028,35 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |
| 2. | Итого по муниципальному образованию Копейский городской округ | 2507,80 | 63 | 184 | 2507,80 | x | x | x | x | 01.08.2021 | 15.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 1200,00 | 27 | 80 | 2507,80 | x | x | x | x | 01.08.2021 | 15.09.2021 | 01.10.2021 | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | 1307,80 | 36 | 104 | 1307,80 | x | x | x | x | 01.08.2021 | 15.09.2021 | x | 01.11.2021 | 31.12.2021 |
| 3. | Итого по муниципальному образованию Кыштымский городской округ | 2486,03 | 60 | 175 | 2486,03 | x | x | x | x | 01.08.2021 | 15.09.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 2486,03 | 60 | 175 | 2486,03 | x | x | x | x | 01.08.2021 | 15.09.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2021 |
| 4. | Итого по муниципальному образованию Магнитогорский городской округ | 1892,55 | 40 | 139 | 1892,55 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | 1892,55 | 40 | 139 | 1892,55 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
| 5. | Итого по муниципальному образованию Челябинский городской округ с внутригородским делением | 1218,56 | 35 | 77 | 1218,56 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 1218,56 | 35 | 77 | 1218,56 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |
| 6. | Итого по муниципальному образованию Агаповский муниципальный район | 400,20 | 10 | 25 | 400,20 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 400,20 | 10 | 25 | 400,20 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
| 7. | Итого по муниципальному образованию Аргаяшский муниципальный район | 172,00 | 5 | 10 | 172,00 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 172,00 | 5 | 10 | 172,00 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
| 8. | Итого по муниципальному образованию Ашинский муниципальный район | 231,00 | 8 | 19 | 231,00 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 231,00 | 8 | 19 | 231,00 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
| 9. | Итого по муниципальному образованию Еманжелинский муниципальный район | 824,00 | 45 | 111 | 824,00 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 824,00 | 45 | 111 | 824,00 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
| 10. | Итого по муниципальному образованию Нязепетровский муниципальный район | 1827,30 | 58 | 87 | 1827,30 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |
|  | приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | 1827,30 | 58 | 87 | 1827,30 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | 01.10.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 |
| 11. | Итого по муниципальному образованию Сосновский муниципальный район | 371,6 | 8 | 25 | 371,6 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |
|  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | 371,6 | 8 | 25 | 371,6 | x | x | x | x | 01.09.2021 | 15.10.2021 | x | 15.11.2021 | 31.12.2021 |

Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, их стоимость в целом по Программе, а также по годам реализации Программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области, приведены в [приложении 2](#P5492) к Программе.

Раздел V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ,

СТРОЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМОМУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

14. В рамках реализации Программы применяются требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, представленные в приложении 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 января 2019 г. N 65/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года".

Раздел VI. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

15. Система мероприятий Программы направлена на реализацию поставленных задач и включает в себя организационные и финансовые мероприятия, осуществляемые за счет средств Фонда, областного бюджета и местных бюджетов.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

16. На I этапе реализации Программы:

1) органы местного самоуправления в соответствии с выбранным гражданами способом переселения заключают предварительные соглашения с собственниками изымаемых жилых помещений, находящихся в аварийном МКД, путем выплаты выкупной цены или мены;

2) органы местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" проводят торги на выполнение работ по строительству жилых многоквартирных домов и домов, перечисленных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или на приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах;

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

3) Государственный заказчик Программы, органы местного самоуправления заключают государственные, муниципальные контракты с застройщиками на строительство жилых многоквартирных домов, в том числе долевое, или на приобретение жилых помещений (в том числе путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов) у застройщиков по цене, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения определен в [приложении 2](#P5492) к настоящей Программе.

Начальная (максимальная) цена указанных государственных и муниципальных контрактов определяется в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае если стоимость одного квадратного метра превышает цену приобретения жилых помещений, установленную в [приложении 2](#P5492) к Программе, финансирование таких расходов на оплату превышения осуществляется за счет средств областного и (или) местных бюджетов.

В случае предоставления жилого помещения большей площади, чем аварийное, оплата превышения площади осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение. Предлагаемое и изымаемое жилые помещения признаются равноценными. Доплата за разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений не взимается.

Жилые помещения, приобретенные (построенные) в рамках государственных контрактов, передаются из государственной собственности Челябинской области в муниципальную собственность.

(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

17. На II этапе организационные мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления, должны быть направлены на:

1) определение рыночной стоимости изымаемого жилого помещения, находящегося в собственности граждан, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

2) заключение с собственниками договоров мены в соответствии с заключенными предварительными соглашениями о предоставлении взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений муниципального жилищного фонда;

3) предоставление нанимателям изымаемых жилых помещений равнозначных жилых помещений по договорам социального найма.

18. Финансовые мероприятия направлены на формирование муниципального жилищного фонда для переселения граждан путем строительства, в том числе долевого, или приобретения квартир (в том числе путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов) в многоквартирных домах и домах, перечисленных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для последующего предоставления жилых помещений для переселения:

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

граждан из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, расположенных в аварийных МКД;

собственников жилых помещений, расположенных в аварийных МКД, принявших решение участвовать в Программе.

Жилые помещения предоставляются нанимателям в порядке и на условиях, предусмотренных разделами III и IV Жилищного кодекса Российской Федерации.

При согласии собственника с ним заключается договор мены, в соответствии с которым ему предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, равнозначное освобождаемому жилому помещению.

19. Информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет исполнительных органов государственной власти Челябинской области и органов местного самоуправления - участников Программы;

официальные печатные издания Челябинской области и муниципальных образований Челябинской области - участников Программы.

Органы местного самоуправления доводят информацию до граждан путем размещения на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирных домов, включенных в Программу, информации о планируемых сроках переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а в случае изменения указанных сроков о причинах переноса и новых сроках.

Раздел VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

20. Источниками финансирования Программы являются средства:

1) Фонда, распределенные Челябинской области в соответствии с лимитами предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации;

2) областного бюджета в соответствии с законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год;

3) местных бюджетов в соответствии с решениями органов местного самоуправления - участников реализации мероприятий программы о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год.

Средства Фонда и областного бюджета предоставляются местным бюджетам в форме субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

21. Для предоставления 11716 гражданам жилых помещений общей площадью 182870,78 кв. метра требуется направить в 2019 - 2025 годах всего: 7574987,75150 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда - 6929637,27275 тыс. рублей; областного бюджета - 601209,10 тыс. рублей; местных бюджетов - 44141,37875 тыс. рублей [<\*\*\*>](#P99), в том числе:

в 2019 году объем финансирования составляет 781835,37875 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 590155,20 тыс. рублей; областного бюджета - 147538,80 тыс. рублей; местных бюджетов - 44141,37875 тыс. рублей;

в 2020 году объем финансирования составляет 568575,38637 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 454860,28637 тыс. рублей; областного бюджета - 113715,10 тыс. рублей;

в 2021 году объем финансирования составляет 568575,386389 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 454860,28638 тыс. рублей; областного бюджета - 113715,10 тыс. рублей;

в 2022 году объем финансирования составляет 1928632,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 1851487,00 тыс. рублей; областного бюджета - 77145,30 тыс. рублей;

в 2023 году объем финансирования составляет 1928632,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 1851487,00 тыс. рублей; областного бюджета - 77145,30 тыс. рублей;

в 2024 году объем финансирования составляет 1798737,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: Фонда - 1726787,50 тыс. рублей; областного бюджета - 71949,50 тыс. рублей.

Информация о финансовом обеспечении Программы приведена в [приложении 3](#P6851) к Программе.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению в случае внесения изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, изменения порядка и способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также с учетом инфляции.

Объем долевого финансирования мероприятий Программы за счет средств Фонда рассчитан с учетом стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину в целях переселения из аварийного МКД, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Челябинской области, утвержденную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (31725,00 рубля).

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов определяется в соответствии с решениями органов местного самоуправления - участников реализации мероприятий Программы о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год.

(п. 21 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 27.02.2020 N 71-П)

Раздел VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

22. Текущее управление реализацией Программы осуществляет Государственный заказчик программы.

23. Государственный заказчик Программы:

1) осуществляет разработку целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы;

2) оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции органам местного самоуправления по вопросам, связанным с переселением граждан из аварийных жилых помещений;

3) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

4) осуществляет финансирование мероприятий Программы в том числе путем предоставления субсидий местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее именуются - субсидии местным бюджетам);

5) осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы в муниципальных образованиях в пределах своих полномочий;

6) размещает заказ на приобретение жилых помещений или проведение торгов на работы по строительству жилых домов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

7) заключает государственные контракты на строительство многоквартирных домов, в том числе долевое, и домов, перечисленных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и приобретение жилых помещений в таких домах.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

24. Органы местного самоуправления:

1) осуществляют финансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов;

2) размещают заказы на приобретение жилых помещений или проведение торгов на работы по строительству жилых домов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

3) осуществляет организационные мероприятия, предусмотренные [пунктом 17](#P1151) Программы;

4) обеспечивают целевое, эффективное и своевременное использование субсидий, полученных из областного бюджета в рамках Программы.

25. Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальным образованиям области осуществляется при условии:

1) представления органом местного самоуправления в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области копий муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

2) представления полной и достоверной информации нанимателям и собственникам аварийных жилых помещений о ходе реализации мероприятий Программы путем размещения соответствующей информации на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо с использованием средств массовой информации;

3) размещения заказа на приобретение жилых помещений или проведение торгов на работы по строительству жилых домов в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

4) организации работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечению переселения граждан в предельно сжатые сроки и осуществление сноса для минимизации издержек по содержанию аварийных домов и сроков для включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот;

5) представления Государственному заказчику Программы:

ежемесячного отчета о реализации мероприятий Программы не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным;

годового отчета о ходе реализации Программы не позднее 15 января года, следующего за отчетным.

26. Распределение субсидий местным бюджетам определяется законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

27. Органы местного самоуправления обеспечивают целевое, эффективное и своевременное использование субсидий, полученных из областного бюджета в рамках Программы.

Объемы финансирования мероприятий Программы и значения целевых индикаторов Программы подлежат уточнению (корректировке) (в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели в законе Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период) в следующих случаях:

1) при уменьшении (увеличении) площади аварийного многоквартирного дома, подлежащего расселению, в случае уточнения ранее представленных сведений об общей площади аварийного жилищного фонда в результате освобождения жилых помещений, выявленных технических погрешностей, неточностей или неполноты в представленных ранее сведениях об общей площади аварийного жилищного фонда;

2) при уменьшении стоимости 1 квадратного метра общей площади приобретенного жилья по результатам заключенных муниципальных контрактов в рамках реализации мероприятий Программы по отношению к стоимости 1 квадратного метра, предусмотренной [приложением 2](#P5492) к Программе, применительно к соответствующему аварийному многоквартирному дому;

3) при уменьшении площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в случае исполнения вступивших в законную силу решений судов, предусматривающих предоставление гражданам жилых помещений из муниципального жилищного фонда либо выплату собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах возмещения за жилое помещение за счет средств местного бюджета.

Раздел IX. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

28. Успешная реализация Программы позволит переселить в 2019 - 2025 годах за счет средств Фонда и областного бюджета 11716 человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 182870,78 кв. метра.

(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 16.12.2019 N 549-П)

Планируемые [показатели](#P8207) выполнения программы приведены в приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к областной адресной программе

"Переселение в 2019 - 2025 годах

граждан из аварийного жилищного

фонда в городах и районах

Челябинской области"

Перечень

многоквартирных домов, признанных аварийными

по состоянию на 1 января 2017 года

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Челябинской областиот 27.02.2020 N 71-П) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома [<1>](#P5479) | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь,кв. метров | количество,человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Челябинской области за период 2019 - 2025 годы | 202100,18 | 12939 | x |
| По программе переселения за период 2019 - 2025 годы, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. В том числе: | 182870,78 | 11716 | x |
| Итого по Агаповскому муниципальному району: | 3564,40 | 289 | x |
| 1. | Поселок Приморский, улица Гидростроителей, 10 | 1961 | 17.10.2016 | 530,60 | 43 | 01.09.2025 |
| 2. | Поселок Приморский, улица Гидростроителей, 4 | 1962 | 22.06.2016 | 523,90 | 55 | 01.09.2025 |
| 3. | Поселок Приморский, улица Гидростроителей, 6 | 1961 | 10.03.2016 | 527,60 | 31 | 01.09.2025 |
| 4. | Поселок Приморский, улица Гидростроителей, 7 | 1961 | 07.11.2016 | 529,80 | 43 | 01.09.2025 |
| 5. | Поселок Приморский, улица Гидростроителей, 8 | 1960 | 20.12.2016 | 528,10 | 39 | 01.09.2025 |
| 6. | Поселок Приморский, улица Гидростроителей, 9 | 1961 | 07.11.2016 | 524,20 | 53 | 01.09.2025 |
| 7. | Село Агаповка, улица Правобережная, 8 | 1952 | 18.12.2014 | 400,20 | 25 | 01.09.2025 |
| Итого по Аргаяшскому муниципальному району: | 172,00 | 10 | x |
| 8. | Поселок Башакуль, 9 а | 1953 | 31.12.2014 | 172,00 | 10 | 01.09.2025 |
| Итого по Ашинскому муниципальному району: | 3512,20 | 151 | x |
| 9. | Город Аша, улица Вавилова, 10 | 1926 | 21.07.2015 | 189,10 | 4 | 01.09.2025 |
| 10. | Город Аша, улица Кирова, 3 | 1900 | 07.08.2015 | 251,90 | 16 | 01.09.2025 |
| 11. | Город Аша, улица Коммунистическая, 8 | 1935 | 16.12.2015 | 235,50 | 9 | 01.09.2025 |
| 12. | Город Аша, улица Чехова, 1 | 1958 | 18.11.2015 | 664,80 | 29 | 01.09.2025 |
| 13. | Рабочий поселок Кропачево, улица Свердлова, 84 | 1953 | 04.08.2014 | 421,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 14. | Город Сим, улица 40 лет Октября, 15 | 1960 | 30.07.2014 | 1518,60 | 65 | 01.09.2025 |
| 15. | Город Сим, улица Железнодорожная, 54 | 1956 | 05.12.2013 | 231,00 | 19 | 01.09.2025 |
| Итого по Верхнеуфалейскому городскому округу: | 7573,00 | 435 | x |
| 16. | Город Верхний Уфалей, поселок Черемшанка, улица Строителей, 6 | 1957 | 21.11.2016 | 583,40 | 20 | 31.12.2024 |
| 17. | Город Верхний Уфалей, улица Мамина-Сибиряка, 3 | 1953 | 25.07.2016 | 440,70 | 30 | 31.12.2024 |
| 18. | Город Верхний Уфалей, улица Мамина-Сибиряка, 5 | 1934 | 25.07.2016 | 405,10 | 24 | 31.12.2024 |
| 19. | Город Верхний Уфалей, улица Мраморная, 58 | 1960 | 05.10.2016 | 57,00 | 4 | 31.12.2024 |
| 20. | Город Верхний Уфалей, улица Набережная, 19 | 1957 | 13.09.2016 | 239,20 | 17 | 31.12.2024 |
| 21. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 11 | 1931 | 05.10.2016 | 444,20 | 21 | 31.12.2024 |
| 22. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 20 | 1953 | 13.09.2016 | 401,40 | 44 | 31.12.2024 |
| 23. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 3 | 1931 | 30.09.2016 | 455,00 | 21 | 31.12.2024 |
| 24. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 41 | 1941 | 11.10.2016 | 560,30 | 24 | 31.12.2024 |
| 25. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 5 | 1931 | 22.08.2016 | 455,40 | 26 | 31.12.2024 |
| 26. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 6 | 1934 | 24.08.2016 | 558,90 | 31 | 31.12.2024 |
| 27. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 8 | 1934 | 10.08.2016 | 817,80 | 48 | 31.12.2024 |
| 28. | Город Верхний Уфалей, улица Победы, 9 | 1936 | 22.08.2016 | 444,40 | 19 | 31.12.2024 |
| 29. | Город Верхний Уфалей, улица Садовая, 15 | 1957 | 25.10.2016 | 381,20 | 19 | 31.12.2024 |
| 30. | Город Верхний Уфалей, улица Садовая, 5 | 1957 | 17.03.2016 | 243,50 | 22 | 31.01.2024 |
| 31. | Город Верхний Уфалей, улица Союзная, 27 | 1958 | 15.04.2016 | 43,10 | 4 | 31.12.2024 |
| 32. | Город Верхний Уфалей, улица Тургенева, 5 | 1938 | 17.03.2016 | 445,50 | 28 | 31.12.2024 |
| 33. | Город Верхний Уфалей, улица Шевченко, 1 | 1939 | 10.08.2016 | 457,00 | 26 | 31.12.2024 |
| 34. | Город Верхний Уфалей, улица Шулина, 17 | 1930 | 21.09.2016 | 139,90 | 7 | 31.12.2024 |
| Итого по Еманжелинскому муниципальному району: | 3577,90 | 286 | x |
| 35. | Город Еманжелинск, улица Молодежная, 51 | 1955 | 25.06.2015 | 138,30 | 11 | 01.09.2025 |
| 36. | Город Еманжелинск, улица Почтовая, 12 | 1952 | 22.12.2015 | 715,60 | 101 | 01.09.2025 |
| 37. | Город Еманжелинск, улица Советская, 4 | 1949 | 25.06.2015 | 231,70 | 19 | 01.09.2025 |
| 38. | Город Еманжелинск, улица Чкалова, 17 | 1953 | 31.12.2013 | 478,70 | 30 | 01.09.2025 |
| 39. | Город Еманжелинск, улица Чкалова, 19 | 1952 | 31.12.2013 | 720,30 | 37 | 01.09.2025 |
| 40. | Город Еманжелинск, улица Шахтера, 15 | 1942 | 31.12.2015 | 386,60 | 44 | 01.09.2025 |
| 41. | Рабочий поселок Зауральский, улица Путейская, 3 | 1962 | 17.12.2013 | 108,40 | 10 | 01.09.2025 |
| 42. | Рабочий поселок Красногорский, улица Мира, 1 | 1950 | 29.12.2012 | 798,30 | 34 | 01.09.2025 |
| Итого по Златоустовскому городскому округу: | 9542,40 | 591 | x |
| 43. | Город Златоуст, улица Демидовская 5-я, 51 | 1955 | 28.01.2015 | 341,30 | 29 | 01.09.2025 |
| 44. | Город Златоуст, улица им. А.И. Герцена, 6 | 1957 | 31.05.2013 | 395,10 | 24 | 01.09.2025 |
| 45. | Город Златоуст, улица Мамина-Сибиряка, 2 | 1952 | 20.12.2016 | 426,05 | 11 | 01.09.2025 |
| 46. | Город Златоуст, улица им. И.И. Шишкина, 2 | 1955 | 26.07.2016 | 526,00 | 39 | 01.09.2025 |
| 47. | Город Златоуст, улица им. И.Н. Бушуева, 1 | 1920 | 05.06.2014 | 333,10 | 31 | 01.09.2025 |
| 48. | Город Златоуст, улица им. К.С. Заслонова, 13 | 1953 | 26.08.2013 | 343,80 | 15 | 01.09.2025 |
| 49. | Город Златоуст, улица им. К.С. Заслонова, 13 а | 1953 | 26.08.2013 | 462,10 | 24 | 01.09.2025 |
| 50. | Город Златоуст, улица им. К.С. Заслонова, 3 | 1952 | 23.10.2013 | 320,82 | 14 | 01.09.2025 |
| 51. | Город Златоуст, улица им. К.С. Заслонова, 5 | 1959 | 29.11.2013 | 390,10 | 19 | 01.09.2025 |
| 52. | Город Златоуст, улица им. Н.Г. Чернышевского, 1 | 1939 | 26.08.2013 | 665,14 | 21 | 01.09.2025 |
| 53. | Город Златоуст, улица им. Н.Г. Чернышевского, 12 | 1957 | 08.06.2016 | 399,40 | 24 | 01.09.2025 |
| 54. | Город Златоуст, улица им. Н.Г. Чернышевского, 19 | 1948 | 18.11.2015 | 601,20 | 43 | 01.09.2025 |
| 55. | Город Златоуст, улица им. Н.Г. Чернышевского, 2 | 1957 | 28.10.2016 | 390,10 | 18 | 01.09.2025 |
| 56. | Город Златоуст, улица им. Н.Г. Чернышевского, 8 | 1957 | 12.05.2015 | 351,90 | 19 | 01.09.2025 |
| 57. | Город Златоуст, улица им. Я.М. Свердлова, 95 | 1936 | 25.09.2012 | 412,10 | 32 | 01.09.2025 |
| 58. | Город Златоуст, улица Нагорная 2-я, 3 | 1917 | 16.07.2015 | 196,60 | 5 | 01.09.2025 |
| 59. | Город Златоуст, улица Нижне-Вокзальная 1-я, 49 | 1959 | 29.05.2014 | 379,10 | 39 | 01.09.2025 |
| 60. | Город Златоуст, улица Парижской Коммуны, 14 | 1959 | 29.05.2014 | 258,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 61. | Город Златоуст, улица Рабочий городок, 1 | 1966 | 15.04.2013 | 155,65 | 9 | 01.09.2025 |
| 62. | Город Златоуст, улица Рабочий городок, 8 | 1927 | 22.08.2013 | 89,09 | 10 | 01.09.2025 |
| 63. | Город Златоуст, улица Садовая, 2 | 1956 | 28.10.2016 | 502,40 | 26 | 01.09.2025 |
| 64. | Город Златоуст, улица Свободы, 20 | 1958 | 29.11.2013 | 334,75 | 24 | 01.09.2025 |
| 65. | Город Златоуст, улица Свободы, 22 | 1958 | 25.03.2014 | 343,50 | 29 | 01.09.2025 |
| 66. | Город Златоуст, улица Советская, 2 | 1957 | 30.09.2016 | 464,70 | 49 | 01.09.2025 |
| 67. | Город Златоуст, улица Тесьминская 2-я, 123 | 1945 | 21.06.2013 | 459,70 | 20 | 01.09.2025 |
| Итого по Карабашскому городскому округу: | 2620,50 | 121 | x |
| 68. | Город Карабаш, улица Коммуны, 8 | 1949 | 31.12.2014 | 275,90 | 16 | 01.09.2025 |
| 69. | Город Карабаш, улица Крупской, 3 | 1928 | 31.12.2014 | 355,10 | 20 | 01.09.2025 |
| 70. | Город Карабаш, улица Ленина, 20 | 1932 | 31.12.2014 | 173,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 71. | Город Карабаш, улица Ленина, 23 | 1966 | 31.12.2014 | 175,70 | 6 | 01.09.2025 |
| 72. | Город Карабаш, улица Ленина, 24 | 1932 | 31.12.2014 | 354,50 | 19 | 01.09.2025 |
| 73. | Город Карабаш, улица Ленина, 28 | 1932 | 31.12.2014 | 357,20 | 9 | 01.09.2025 |
| 74. | Город Карабаш, улица Освобождения Урала, 146 | 1918 | 31.12.2014 | 168,60 | 3 | 01.09.2025 |
| 75. | Город Карабаш, улица Пятилетки, 25 | 1925 | 31.12.2014 | 316,10 | 21 | 01.09.2025 |
| 76. | Город Карабаш, улица Ярославского, 22 | 1929 | 31.12.2014 | 443,80 | 17 | 01.09.2025 |
| Итого по Каслинскому муниципальному району: | 62,30 | 3 | x |
| 77. | Город Касли, улица Некрасова, 36 | 1963 | 20.12.2016 | 62,30 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по Катав-Ивановскому муниципальному району: | 10736,28 | 692 | x |
| 78. | Город Юрюзань, переулок Фурманова, 5 | 1950 | 14.04.2015 | 549,10 | 28 | 01.09.2025 |
| 79. | Город Юрюзань, улица 8 Марта, 12 | 1974 | 14.04.2015 | 129,60 | 9 | 01.09.2025 |
| 80. | Город Юрюзань, улица 8 Марта, 14 | 1975 | 14.04.2015 | 48,20 | 2 | 01.09.2025 |
| 81. | Город Юрюзань, улица 8 Марта, 16 | 1973 | 14.04.2015 | 134,70 | 12 | 01.09.2025 |
| 82. | Город Юрюзань, улица Абражанова, 11 | 1937 | 14.04.2015 | 62,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 83. | Город Юрюзань, улица Абражанова, 15 | 1937 | 14.04.2015 | 346,30 | 20 | 01.09.2025 |
| 84. | Город Юрюзань, улица Абражанова, 9 | 1938 | 14.04.2015 | 161,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 85. | Город Юрюзань, улица Гончарова, 1 | 1955 | 14.04.2015 | 274,10 | 26 | 01.09.2025 |
| 86. | Город Юрюзань, улица Гончарова, 5 | 1951 | 14.04.2015 | 954,90 | 55 | 01.09.2025 |
| 87. | Город Юрюзань, улица Гребнева, 15 | 1957 | 14.04.2015 | 63,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 88. | Город Юрюзань, улица Гребнева, 16 | 1913 | 14.04.2015 | 84,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 89. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 148 | 1957 | 14.04.2015 | 63,00 | 7 | 01.09.2025 |
| 90. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 150 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 91. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 152 | 1958 | 14.04.2015 | 84,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 92. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 154 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 93. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 156 | 1958 | 14.04.2015 | 42,00 | 4 | 01.09.2025 |
| 94. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 160 | 1958 | 14.04.2015 | 63,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 95. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 162 | 1958 | 14.04.2015 | 21,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 96. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 164 | 1958 | 14.04.2015 | 42,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 97. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 166 | 1958 | 14.04.2015 | 21,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 98. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 168 | 1958 | 14.04.2015 | 42,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 99. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 20 | 1952 | 14.04.2015 | 555,10 | 33 | 01.09.2025 |
| 100. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 205 | 1958 | 14.04.2015 | 21,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 101. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 207 | 1958 | 14.04.2015 | 84,00 | 15 | 01.09.2025 |
| 102. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 211 | 1958 | 14.04.2015 | 63,00 | 7 | 01.09.2025 |
| 103. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 219 | 1958 | 14.04.2015 | 63,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 104. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 221 | 1958 | 14.04.2015 | 42,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 105. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 223 | 1958 | 14.04.2015 | 21,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 106. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 23 | 1950 | 23.12.2014 | 557,10 | 23 | 01.09.2025 |
| 107. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 25 | 1954 | 14.04.2015 | 595,20 | 23 | 01.09.2025 |
| 108. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 31 | 1949 | 14.04.2015 | 540,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 109. | Город Юрюзань, улица Карла Маркса, 9 | 1954 | 14.04.2015 | 146,80 | 14 | 01.09.2025 |
| 110. | Город Юрюзань, улица Клубная, 1 | 1957 | 14.04.2015 | 280,80 | 12 | 01.09.2025 |
| 111. | Город Юрюзань, улица Клубная, 2 | 1957 | 14.04.2015 | 281,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 112. | Город Юрюзань, улица Клубная, 3 | 1957 | 14.04.2015 | 263,80 | 11 | 01.09.2025 |
| 113. | Город Юрюзань, улица Клубная, 4 | 1957 | 14.04.2015 | 264,30 | 11 | 01.09.2025 |
| 114. | Город Юрюзань, улица Механическая, 2 | 1961 | 14.04.2015 | 565,50 | 32 | 01.09.2025 |
| 115. | Город Юрюзань, улица Островского, 22 | 1934 | 14.04.2015 | 685,10 | 54 | 01.09.2025 |
| 116. | Город Юрюзань, улица Пионерская, 15 | 1937 | 14.04.2015 | 330,20 | 14 | 01.09.2025 |
| 117. | Город Юрюзань, улица Пионерская, 5 | 1937 | 21.03.2016 | 90,50 | 3 | 01.09.2025 |
| 118. | Город Юрюзань, улица Пионерская, 7 | 1937 | 14.04.2015 | 90,48 | 7 | 01.09.2025 |
| 119. | Город Юрюзань, улица Советская, 139 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 120. | Город Юрюзань, улица Советская, 141 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 121. | Город Юрюзань, улица Советская, 143 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 122. | Город Юрюзань, улица Советская, 145 | 1957 | 14.04.2015 | 63,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 123. | Город Юрюзань, улица Советская, 147 | 1957 | 14.04.2015 | 21,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 124. | Город Юрюзань, улица Советская, 149 | 1957 | 14.04.2015 | 63,00 | 5 | 01.09.2025 |
| 125. | Город Юрюзань, улица Советская, 151 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 126. | Город Юрюзань, улица Советская, 152 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 127. | Город Юрюзань, улица Советская, 155 | 1957 | 14.04.2015 | 42,00 | 3 | 01.09.2025 |
| 128. | Город Юрюзань, улица Советская, 156 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 129. | Город Юрюзань, улица Советская, 157 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 130. | Город Юрюзань, улица Советская, 161 | 1957 | 14.04.2015 | 21,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 131. | Город Юрюзань, улица Советская, 163 | 1957 | 14.04.2015 | 63,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 132. | Город Юрюзань, улица Советская, 165 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 9 | 01.09.2025 |
| 133. | Город Юрюзань, улица Советская, 167 | 1957 | 14.04.2015 | 84,00 | 6 | 01.09.2025 |
| 134. | Город Юрюзань, улица Советская, 48 | 1918 | 14.04.2015 | 310,60 | 16 | 01.09.2025 |
| 135. | Город Юрюзань, улица Советская, 7 | 1955 | 14.04.2015 | 502,00 | 38 | 01.09.2025 |
| Итого по Копейскому городскому округу: | 37352,84 | 2220 | x |
| 136. | Город Копейск, переулок 9 Мая, 5 а | 1941 | 30.09.2015 | 227,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 137. | Город Копейск, переулок Снайперский 2-й, 1 | 1927 | 16.10.2015 | 248,10 | 14 | 01.09.2025 |
| 138. | Город Копейск, улица 16 лет Октября, 15 | 1937 | 11.04.2016 | 480,40 | 17 | 01.09.2025 |
| 139. | Город Копейск, улица 16 лет Октября, 19 | 1937 | 16.10.2015 | 464,80 | 27 | 01.09.2025 |
| 140. | Город Копейск, улица 19 Партсъезда, 40 | 1951 | 18.08.2016 | 342,00 | 20 | 01.09.2025 |
| 141. | Город Копейск, улица Бажова, 1 | 1951 | 11.04.2016 | 855,80 | 41 | 01.09.2025 |
| 142. | Город Копейск, улица Бажова, 5 | 1955 | 12.09.2016 | 1444,00 | 61 | 01.09.2025 |
| 143. | Город Копейск, улица Бажова, 6 | 1950 | 11.04.2016 | 1390,70 | 53 | 01.09.2025 |
| 144. | Город Копейск, улица Борьбы, 1 | 1931 | 11.04.2016 | 223,00 | 12 | 01.09.2025 |
| 145. | Город Копейск, улица Борьбы, 7 | 1930 | 16.10.2015 | 402,70 | 15 | 01.09.2025 |
| 146. | Город Копейск, улица Борьбы, 9 | 1936 | 30.05.2016 | 396,10 | 16 | 01.09.2025 |
| 147. | Город Копейск, улица Брюсова, 6 | 1944 | 08.10.2015 | 481,60 | 28 | 01.09.2025 |
| 148. | Город Копейск, улица Васенко, 12 | 1930 | 22.10.2015 | 419,00 | 21 | 01.09.2025 |
| 149. | Город Копейск, улица Волкова, 48 | 1960 | 18.08.2016 | 280,00 | 28 | 01.09.2025 |
| 150. | Город Копейск, улица Володарского, 15 | 1947 | 09.10.2015 | 198,00 | 15 | 01.09.2025 |
| 151. | Город Копейск, улица Высоковольтная, 4 | 1952 | 26.10.2015 | 500,30 | 29 | 01.09.2025 |
| 152. | Город Копейск, улица Голубцова, 35 | 1949 | 11.04.2016 | 380,80 | 24 | 01.09.2025 |
| 153. | Город Копейск, улица Дундича, 35 | 1931 | 09.10.2015 | 445,90 | 37 | 01.09.2025 |
| 154. | Город Копейск, улица Дундича, 44 | 1934 | 16.10.2015 | 481,20 | 13 | 01.09.2025 |
| 155. | Город Копейск, улица Елькина, 1 | 1940 | 13.03.2014 | 471,70 | 23 | 01.09.2025 |
| 156. | Город Копейск, улица Железняка, 31 | 1963 | 18.08.2016 | 234,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 157. | Город Копейск, улица Забойщиков, 14 | 1950 | 09.10.2015 | 365,40 | 28 | 01.09.2025 |
| 158. | Город Копейск, улица Забойщиков, 17 | 1949 | 08.10.2015 | 76,20 | 5 | 01.09.2025 |
| 159. | Город Копейск, улица Испанская, 10 | 1930 | 21.10.2015 | 244,70 | 26 | 01.09.2025 |
| 160. | Город Копейск, улица Испанская, 11 | 1930 | 09.10.2015 | 332,10 | 18 | 01.09.2025 |
| 161. | Город Копейск, улица Испанская, 12 | 1932 | 19.08.2016 | 389,50 | 23 | 01.09.2025 |
| 162. | Город Копейск, улица Испанская, 4 | 1930 | 09.10.2015 | 237,10 | 15 | 01.09.2025 |
| 163. | Город Копейск, улица Кирова, 1 а | 1935 | 08.10.2015 | 335,60 | 22 | 01.09.2025 |
| 164. | Город Копейск, улица Кирова, 31 а | 1932 | 22.07.2015 | 385,74 | 16 | 01.09.2025 |
| 165. | Город Копейск, улица Кирова, 37 а | 1934 | 09.10.2015 | 319,80 | 19 | 01.09.2025 |
| 166. | Город Копейск, улица Кирова, 9 а | 1958 | 16.10.2015 | 296,50 | 18 | 01.09.2025 |
| 167. | Город Копейск, улица Китайская, 18 | 1949 | 19.08.2016 | 516,80 | 25 | 01.09.2025 |
| 168. | Город Копейск, улица Китайская, 4 | 1952 | 26.10.2015 | 288,60 | 30 | 01.09.2025 |
| 169. | Город Копейск, улица Крупской, 2 | 1963 | 19.08.2016 | 491,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 170. | Город Копейск, улица Крупской, 4 | 1963 | 09.10.2015 | 499,50 | 33 | 01.09.2025 |
| 171. | Город Копейск, улица Кузнецова, 14 | 1927 | 19.08.2016 | 237,10 | 17 | 01.09.2025 |
| 172. | Город Копейск, улица Кузнецова, 22 | 1946 | 26.10.2015 | 441,80 | 44 | 01.09.2025 |
| 173. | Город Копейск, улица Кузнечная, 2 | 1951 | 09.10.2015 | 223,10 | 17 | 01.09.2025 |
| 174. | Город Копейск, улица Кулибина, 10 | 1950 | 10.04.2014 | 372,10 | 25 | 01.09.2025 |
| 175. | Город Копейск, улица Кулибина, 8 | 1949 | 19.08.2016 | 371,40 | 16 | 01.09.2025 |
| 176. | Город Копейск, улица Ленина, 1 | 1931 | 19.08.2016 | 841,80 | 50 | 01.09.2025 |
| 177. | Город Копейск, улица Ленина, 11 | 1933 | 11.01.2016 | 451,00 | 19 | 01.09.2025 |
| 178. | Город Копейск, улица Ленина, 77 | 1929 | 19.08.2016 | 483,10 | 33 | 01.09.2025 |
| 179. | Город Копейск, улица Леси Украинки, 1 | 1952 | 21.10.2015 | 297,70 | 13 | 01.09.2025 |
| 180. | Город Копейск, улица Леси Украинки, 13 | 1952 | 26.10.2015 | 375,80 | 40 | 01.09.2025 |
| 181. | Город Копейск, улица Леси Украинки, 3 | 1952 | 09.10.2015 | 283,60 | 22 | 01.09.2025 |
| 182. | Город Копейск, улица Луначарского, 40 | 1949 | 09.10.2015 | 362,70 | 15 | 01.09.2025 |
| 183. | Город Копейск, улица Майская, 8 | 1953 | 26.10.2015 | 527,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 184. | Город Копейск, улица Макаренко, 13 | 1958 | 26.10.2015 | 911,60 | 45 | 01.09.2025 |
| 185. | Город Копейск, улица Матюшенко, 135 | 1948 | 25.12.2015 | 345,50 | 26 | 01.09.2025 |
| 186. | Город Копейск, улица Меховова, 6 | 1957 | 14.01.2016 | 836,50 | 34 | 01.09.2025 |
| 187. | Город Копейск, улица Мичурина, 15 | 1932 | 09.10.2015 | 208,60 | 14 | 01.09.2025 |
| 188. | Город Копейск, улица Мичурина, 3 | 1933 | 19.08.2016 | 349,80 | 25 | 01.09.2025 |
| 189. | Город Копейск, улица Мичурина, 4 | 1930 | 09.10.2015 | 259,80 | 13 | 01.09.2025 |
| 190. | Город Копейск, улица Обухова, 11 | 1937 | 29.02.2016 | 527,70 | 28 | 01.09.2025 |
| 191. | Город Копейск, улица Обухова, 13 а | 1939 | 09.10.2015 | 458,40 | 24 | 01.09.2025 |
| 192. | Город Копейск, улица Обухова, 7 а | 1934 | 19.08.2016 | 338,50 | 20 | 01.09.2025 |
| 193. | Город Копейск, улица Орджоникидзе, 27 | 1944 | 08.10.2015 | 418,70 | 52 | 01.09.2025 |
| 194. | Город Копейск, улица Островского, 4 | 1947 | 08.10.2015 | 311,50 | 24 | 01.09.2025 |
| 195. | Город Копейск, улица Островского, 6 | 1930 | 09.10.2015 | 253,50 | 17 | 01.09.2025 |
| 196. | Город Копейск, улица Пархоменко, 2 | 1949 | 26.10.2015 | 367,10 | 20 | 01.09.2025 |
| 197. | Город Копейск, улица Пионерская, 2 | 1927 | 14.11.2016 | 234,50 | 12 | 01.09.2025 |
| 198. | Город Копейск, улица Пионерская, 8 | 1927 | 19.08.2016 | 243,10 | 14 | 01.09.2025 |
| 199. | Город Копейск, улица Пограничная, 17 | 1931 | 19.08.2016 | 280,50 | 11 | 01.09.2025 |
| 200. | Город Копейск, улица Пограничная, 23 | 1932 | 09.10.2015 | 236,60 | 15 | 01.09.2025 |
| 201. | Город Копейск, улица Пограничная, 25 | 1932 | 09.10.2015 | 280,90 | 33 | 01.09.2025 |
| 202. | Город Копейск, улица Пограничная, 27 | 1933 | 08.10.2015 | 225,30 | 12 | 01.09.2025 |
| 203. | Город Копейск, улица Ползунова, 20 | 1935 | 09.10.2015 | 398,40 | 38 | 01.09.2025 |
| 204. | Город Копейск, улица Пухлякова, 4 | 1957 | 12.03.2013 | 262,20 | 19 | 01.09.2025 |
| 205. | Город Копейск, улица Республиканская, 17 | 1946 | 21.10.2015 | 527,40 | 31 | 01.09.2025 |
| 206. | Город Копейск, улица Саратовская, 1 | 1931 | 30.09.2015 | 238,90 | 12 | 01.09.2025 |
| 207. | Город Копейск, улица Саратовская, 4 | 1931 | 16.10.2015 | 426,50 | 22 | 01.09.2025 |
| 208. | Город Копейск, улица Севастопольская, 41 | 1951 | 11.04.2016 | 333,80 | 18 | 01.09.2025 |
| 209. | Город Копейск, улица Старопоселковая, 26 | 1946 | 08.10.2015 | 344,80 | 33 | 01.09.2025 |
| 210. | Город Копейск, улица Строительная, 12 | 1952 | 24.02.2014 | 341,70 | 28 | 01.09.2025 |
| 211. | Город Копейск, улица Строительная, 14 | 1952 | 08.10.2015 | 386,80 | 26 | 01.09.2025 |
| 212. | Город Копейск, улица Театральная, 5 а | 1932 | 16.10.2015 | 564,70 | 25 | 01.09.2025 |
| 213. | Город Копейск, улица Томская, 21 | 1956 | 21.10.2015 | 348,10 | 16 | 01.09.2025 |
| 214. | Город Копейск, улица Тореза, 9 | 1938 | 15.01.2016 | 354,20 | 16 | 01.09.2025 |
| 215. | Город Копейск, улица Тухачевского, 13 б | 1963 | 26.10.2015 | 177,40 | 5 | 01.09.2025 |
| 216. | Город Копейск, улица Тухачевского, 21 | 1920 | 26.10.2015 | 232,10 | 15 | 01.09.2025 |
| 217. | Город Копейск, улица Тухачевского, 5 б | 1952 | 26.10.2015 | 120,40 | 8 | 01.09.2025 |
| 218. | Город Копейск, улица Федячкина, 16 | 1932 | 09.10.2015 | 292,00 | 17 | 01.09.2025 |
| 219. | Город Копейск, улица Федячкина, 1 а | 1930 | 19.08.2016 | 283,00 | 20 | 01.09.2025 |
| 220. | Город Копейск, улица Федячкина, 2 | 1930 | 09.10.2015 | 330,50 | 25 | 01.09.2025 |
| 221. | Город Копейск, улица Федячкина, 20 | 1932 | 08.10.2015 | 358,40 | 16 | 01.09.2025 |
| 222. | Город Копейск, улица Федячкина, 26 | 1933 | 09.10.2015 | 210,90 | 13 | 01.09.2025 |
| 223. | Город Копейск, улица Федячкина, 7 | 1934 | 09.10.2015 | 327,50 | 28 | 01.09.2025 |
| 224. | Город Копейск, улица Федячкина, 8 а | 1937 | 16.10.2015 | 285,10 | 12 | 01.09.2025 |
| 225. | Город Копейск, улица Фруктовая, 2 б | 1959 | 09.10.2015 | 275,30 | 30 | 01.09.2025 |
| 226. | Город Копейск, улица Фурманова, 19 | 1937 | 19.08.2016 | 492,20 | 26 | 01.09.2025 |
| 227. | Город Копейск, улица Фурманова, 20 | 1937 | 09.09.2016 | 541,90 | 39 | 01.09.2025 |
| 228. | Город Копейск, улица Фурманова, 24 | 1937 | 12.11.2015 | 477,60 | 31 | 01.09.2025 |
| 229. | Город Копейск, улица Шадымова, 4 а | 1952 | 09.10.2015 | 215,70 | 22 | 01.09.2025 |
| 230. | Город Копейск, улица Элеваторная, 15 | 1939 | 11.04.2016 | 701,80 | 30 | 01.09.2025 |
| Итого по Коркинскому муниципальному району: | 4116,20 | 319 | x |
| 231. | Рабочий поселок Роза, улица 50 лет Октября, 20 | 1956 | 31.12.2015 | 590,50 | 36 | 31.12.2020 |
| 232. | Рабочий поселок Роза, улица 50 лет Октября, 22 | 1956 | 31.12.2015 | 606,10 | 77 | 31.12.2020 |
| 233. | Рабочий поселок Роза, улица 50 лет Октября, 24 | 1956 | 31.12.2015 | 701,10 | 31 | 31.12.2020 |
| 234. | Рабочий поселок Роза, улица 9 Мая, 14 | 1956 | 31.12.2015 | 478,60 | 34 | 31.12.2020 |
| 235. | Рабочий поселок Роза, улица Зеленая, 11 | 1950 | 31.12.2015 | 587,00 | 55 | 31.12.2020 |
| 236. | Рабочий поселок Роза, улица Зеленая, 9 | 1956 | 31.12.2015 | 447,00 | 15 | 31.12.2020 |
| 237. | Рабочий поселок Роза, улица Серова, 17 | 1948 | 31.12.2015 | 705,90 | 71 | 31.12.2020 |
| Итого по Кунашакскому муниципальному району: | 4200,90 | 240 | x |
| 238. | Станция Тахталым, улица Станционная, 41 | 1965 | 14.12.2016 | 203,00 | 26 | 01.09.2025 |
| 239. | Станция Тахталым, улица Станционная, 43 | 1965 | 14.12.2016 | 219,00 | 21 | 01.09.2025 |
| 240. | Железнодорожная станция 91 км, 1 | 1965 | 14.12.2016 | 123,60 | 4 | 01.09.2025 |
| 241. | Железнодорожная станция 91 км, 2 | 1964 | 14.12.2016 | 179,60 | 13 | 01.09.2025 |
| 242. | Железнодорожная станция 91 км, 4 | 1965 | 14.12.2016 | 181,10 | 11 | 01.09.2025 |
| 243. | Поселок Разъезд 2, улица Железнодорожников, 1 | 1978 | 14.12.2016 | 511,80 | 40 | 01.09.2025 |
| 244. | Поселок Разъезд 2, улица Железнодорожников, 2 | 1978 | 14.12.2016 | 516,80 | 33 | 01.09.2025 |
| 245. | Поселок Разъезд 3, улица 79 км, 2 | 1958 | 14.12.2016 | 191,20 | 7 | 01.09.2025 |
| 246. | Поселок Разъезд 3, улица 79 км, 1 | 1969 | 14.12.2016 | 170,10 | 9 | 01.09.2025 |
| 247. | Поселок Разъезд 5, улица 113 км, 1 | 1957 | 14.12.2016 | 195,20 | 8 | 01.09.2025 |
| 248. | Село Халитово, улица Советской Армии, 5 | 1958 | 14.12.2016 | 323,50 | 13 | 01.09.2025 |
| 249. | Село Халитово, улица Целинная, 18 | 1958 | 14.12.2016 | 97,10 | 5 | 01.09.2025 |
| 250. | Село Халитово, улица Целинная, 23 | 1958 | 14.12.2016 | 46,10 | 7 | 01.09.2025 |
| 251. | Село Халитово, улица Целинная, 25 | 1958 | 14.12.2016 | 136,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 252. | Село Халитово, улица Целинная, 29 | 1960 | 14.12.2016 | 260,00 | 13 | 01.09.2025 |
| 253. | Село Халитово, улица Целинная, 33 б | 1965 | 14.12.2016 | 846,80 | 22 | 01.09.2025 |
| Итого по Кусинскому муниципальному району: | 1389,30 | 67 | x |
| 254. | Город Куса, улица Советская, 26 | 1930 | 27.11.2015 | 506,00 | 24 | 01.09.2025 |
| 255. | Город Куса, улица Юрия Гагарина, 36 | 1931 | 19.10.2015 | 533,00 | 35 | 01.09.2025 |
| 256. | Поселок Никольский, улица Клубная, 6 | 1958 | 09.09.2016 | 350,30 | 8 | 01.09.2025 |
| Итого по Кыштымскому городскому округу: | 13805,54 | 973 | x |
| 257. | Город Кыштым, улица Булдымская, 12 | 1931 | 31.12.2014 | 265,30 | 10 | 01.09.2025 |
| 258. | Город Кыштым, улица Булдымская, 14 | 1931 | 19.02.2013 | 236,00 | 23 | 01.09.2025 |
| 259. | Город Кыштым, улица Булдымская, 6 | 1940 | 09.09.2016 | 466,10 | 38 | 01.09.2025 |
| 260. | Город Кыштым, улица Вайнера, 11 | 1939 | 19.02.2013 | 530,50 | 39 | 01.09.2025 |
| 261. | Город Кыштым, улица Вайнера, 2 | 1940 | 27.03.2015 | 468,40 | 47 | 01.09.2025 |
| 262. | Город Кыштым, улица Вайнера, 3 | 1940 | 27.03.2015 | 466,30 | 27 | 01.09.2025 |
| 263. | Город Кыштым, улица Вайнера, 34 | 1954 | 31.12.2013 | 425,10 | 33 | 01.09.2025 |
| 264. | Город Кыштым, улица Вайнера, 4 | 1941 | 31.12.2013 | 436,70 | 32 | 01.09.2025 |
| 265. | Город Кыштым, улица Вайнера, 6 | 1941 | 31.12.2013 | 453,40 | 38 | 01.09.2025 |
| 266. | Город Кыштым, улица Вайнера, 7 | 1933 | 19.02.2013 | 436,50 | 26 | 01.01.2020 |
| 267. | Город Кыштым, улица Вайнера, 8 | 1954 | 19.02.2013 | 563,60 | 42 | 01.01.2020 |
| 268. | Город Кыштым, улица Вайнера, 9 | 1938 | 19.02.2013 | 482,60 | 49 | 01.09.2025 |
| 269. | Город Кыштым, улица Гузынина, 36 | 1932 | 31.12.2013 | 78,20 | 7 | 01.01.2020 |
| 270. | Город Кыштым, улица Демина, 9 а | 1959 | 31.12.2013 | 451,90 | 19 | 01.09.2025 |
| 271. | Город Кыштым, улица Калинина, 1 | 1950 | 31.12.2013 | 377,60 | 26 | 01.09.2025 |
| 272. | Город Кыштым, улица Калинина, 227, корпус 3, 4 | 1960 | 31.12.2013 | 59,00 | 7 | 01.09.2025 |
| 273. | Город Кыштым, улица Кольцова, 1 | 1954 | 31.12.2013 | 590,40 | 39 | 01.09.2025 |
| 274. | Город Кыштым, улица Кольцова, 2 | 1955 | 31.12.2013 | 641,79 | 34 | 01.09.2025 |
| 275. | Город Кыштым, улица Кольцова, 3 | 1950 | 31.12.2013 | 414,60 | 37 | 01.09.2025 |
| 276. | Город Кыштым, улица Ленина, 31 | 1950 | 27.03.2015 | 585,51 | 36 | 01.09.2025 |
| 277. | Город Кыштым, улица Металлистов, 21 | 1930 | 31.12.2013 | 251,90 | 22 | 01.09.2025 |
| 278. | Город Кыштым, улица Мира, 4 | 1963 | 31.12.2013 | 152,90 | 10 | 01.09.2025 |
| 279. | Город Кыштым, улица Нязепетровская, 18 | 1937 | 31.12.2013 | 181,80 | 16 | 01.09.2025 |
| 280. | Город Кыштым, улица Нязепетровская, 3 | 1935 | 31.12.2013 | 183,30 | 23 | 01.09.2025 |
| 281. | Город Кыштым, улица Нязепетровская, 5 | 1939 | 31.12.2013 | 284,70 | 15 | 01.09.2025 |
| 282. | Город Кыштым, улица Нязепетровская, 9 | 1947 | 31.12.2013 | 322,20 | 22 | 01.09.2025 |
| 283. | Город Кыштым, улица Огнеупорная, 10 | 1932 | 31.12.2013 | 394,37 | 26 | 01.09.2025 |
| 284. | Город Кыштым, улица Спортивная, 2 | 1961 | 07.12.2015 | 637,27 | 25 | 01.09.2025 |
| 285. | Город Кыштым, улица Станция Графитовая, 1 | 1942 | 31.12.2013 | 440,50 | 35 | 01.09.2025 |
| 286. | Город Кыштым, улица Станция Графитовая, 2 | 1943 | 31.12.2013 | 174,30 | 6 | 01.09.2025 |
| 287. | Город Кыштым, улица Станция Графитовая, 3 | 1970 | 31.12.2013 | 70,70 | 5 | 01.09.2025 |
| 288. | Город Кыштым, улица ТНПГ Акуля, 3 | 1940 | 31.12.2014 | 530,00 | 34 | 01.09.2025 |
| 289. | Город Кыштым, улица ЧГРЭС, 9 | 1958 | 29.09.2015 | 101,90 | 8 | 01.09.2025 |
| 290. | Город Кыштым, улица Школьная, 3 | 1940 | 27.03.2015 | 469,80 | 28 | 01.09.2025 |
| 291. | Город Кыштым, улица Школьная, 5 | 1941 | 27.03.2015 | 467,50 | 24 | 01.09.2025 |
| 292. | Город Кыштым, поселок Северный, площадь Спорта, 7 | 1930 | 27.03.2015 | 111,30 | 14 | 01.09.2025 |
| 293. | Город Кыштым, поселок Северный, улица Некрасова, 22 | 1930 | 27.03.2015 | 153,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 294. | Город Кыштым, поселок Северный, улица Парижской Коммуны, 3 | 1942 | 27.03.2015 | 42,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 295. | Город Кыштым, поселок Тайгинка, улица Мира, 17 | 1945 | 31.12.2013 | 405,60 | 35 | 01.09.2025 |
| Итого по Магнитогорскому городскому округу: | 19676,10 | 1481 | x |
| 296. | Город Магнитогорск, улица Бахметьева, 23 | 1954 | 06.05.2016 | 419,20 | 21 | 01.09.2025 |
| 297. | Город Магнитогорск, улица Бурденко, 7 | 1956 | 13.04.2016 | 385,50 | 32 | 01.09.2025 |
| 298. | Город Магнитогорск, улица Войкова, 58 | 1970 | 12.11.2015 | 401,60 | 26 | 01.09.2025 |
| 299. | Город Магнитогорск, улица Войкова, 59 | 1954 | 13.04.2016 | 397,50 | 26 | 01.09.2025 |
| 300. | Город Магнитогорск, улица Войкова, 61 | 1953 | 12.11.2015 | 388,60 | 27 | 01.09.2025 |
| 301. | Город Магнитогорск, улица Войкова, 62 | 1954 | 13.04.2016 | 400,40 | 25 | 01.09.2025 |
| 302. | Город Магнитогорск, улица Войкова, 63 | 1953 | 01.12.2015 | 403,70 | 21 | 01.09.2025 |
| 303. | Город Магнитогорск, улица Журавского, 5 | 1948 | 13.04.2016 | 387,50 | 24 | 01.09.2025 |
| 304. | Город Магнитогорск, улица Журавского, 7 | 1948 | 13.04.2016 | 383,40 | 20 | 01.09.2025 |
| 305. | Город Магнитогорск, улица Карпинского, 5 | 1948 | 01.02.2016 | 813,40 | 77 | 01.09.2025 |
| 306. | Город Магнитогорск, улица Корсикова, 13 | 1956 | 08.06.2016 | 389,70 | 25 | 01.09.2025 |
| 307. | Город Магнитогорск, улица Корсикова, 15 а | 1956 | 13.04.2016 | 379,30 | 19 | 01.09.2025 |
| 308. | Город Магнитогорск, улица Корсикова, 21 а | 1956 | 18.07.2016 | 416,40 | 35 | 01.09.2025 |
| 309. | Город Магнитогорск, улица Московская, 19, корпус 1 | 1950 | 29.12.2016 | 750,40 | 77 | 01.09.2025 |
| 310. | Город Магнитогорск, улица Московская, 19, корпус 2 | 1950 | 29.12.2016 | 740,26 | 75 | 01.09.2025 |
| 311. | Город Магнитогорск, улица Московская, 19, корпус 3 | 1949 | 29.12.2016 | 779,78 | 73 | 01.09.2025 |
| 312. | Город Магнитогорск, улица Московская, 36 | 1956 | 31.12.2015 | 388,70 | 31 | 01.09.2025 |
| 313. | Город Магнитогорск, улица Московская, 36 б | 1956 | 26.08.2016 | 389,70 | 24 | 01.09.2025 |
| 314. | Город Магнитогорск, улица Московская, 38 а | 1956 | 13.04.2016 | 389,10 | 24 | 01.09.2025 |
| 315. | Город Магнитогорск, улица Московская, 40 | 1956 | 27.08.2015 | 414,80 | 26 | 01.09.2025 |
| 316. | Город Магнитогорск, улица Московская, 40 а | 1956 | 13.04.2016 | 414,90 | 34 | 01.09.2025 |
| 317. | Город Магнитогорск, улица Московская, 42 | 1956 | 31.12.2015 | 416,40 | 31 | 01.09.2025 |
| 318. | Город Магнитогорск, улица Московская, 44 а | 1956 | 13.04.2016 | 390,10 | 31 | 01.09.2025 |
| 319. | Город Магнитогорск, улица Московская, 46 | 1956 | 13.04.2016 | 382,10 | 32 | 01.09.2025 |
| 320. | Город Магнитогорск, улица Московская, 46 а | 1956 | 01.02.2016 | 413,10 | 29 | 01.09.2025 |
| 321. | Город Магнитогорск, улица Московская, 46 б | 1956 | 29.12.2016 | 387,30 | 22 | 01.09.2025 |
| 322. | Город Магнитогорск, улица Николая Шишка, 15, корпус 1 | 1949 | 29.12.2016 | 771,60 | 71 | 01.09.2025 |
| 323. | Город Магнитогорск, улица Николая Шишка, 15, корпус 2 | 1951 | 29.12.2016 | 767,20 | 75 | 01.09.2025 |
| 324. | Город Магнитогорск, улица Панькова, 4 | 1959 | 29.12.2016 | 279,60 | 25 | 01.09.2025 |
| 325. | Город Магнитогорск, улица Панькова, 6 | 1959 | 29.12.2016 | 279,70 | 20 | 01.09.2025 |
| 326. | Город Магнитогорск, улица Панькова, 8 | 1958 | 29.12.2016 | 549,90 | 42 | 01.09.2025 |
| 327. | Город Магнитогорск, улица Писарева, 17 | 1956 | 12.11.2015 | 389,40 | 34 | 01.09.2025 |
| 328. | Город Магнитогорск, улица Писарева, 21 | 1956 | 13.04.2016 | 387,80 | 28 | 01.09.2025 |
| 329. | Город Магнитогорск, улица Разина, 17 | 1958 | 01.02.2016 | 413,40 | 23 | 01.09.2025 |
| 330. | Город Магнитогорск, улица Салтыкова-Щедрина, 12 | 1936 | 06.05.2016 | 397,90 | 34 | 01.09.2025 |
| 331. | Город Магнитогорск, улица Салтыкова-Щедрина, 13 | 1947 | 06.05.2016 | 468,96 | 39 | 01.09.2025 |
| 332. | Город Магнитогорск, улица Салтыкова-Щедрина, 16 | 1934 | 06.05.2016 | 397,70 | 30 | 01.09.2025 |
| 333. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 12 | 1948 | 13.04.2016 | 391,10 | 22 | 01.09.2025 |
| 334. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 17 | 1954 | 31.12.2015 | 400,80 | 28 | 01.09.2025 |
| 335. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 18 | 1954 | 18.07.2016 | 401,90 | 26 | 01.09.2025 |
| 336. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 20 | 1955 | 08.06.2016 | 399,90 | 30 | 01.09.2025 |
| 337. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 6 | 1948 | 13.04.2016 | 379,00 | 23 | 01.09.2025 |
| 338. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 7 | 1948 | 31.12.2015 | 387,80 | 26 | 01.09.2025 |
| 339. | Город Магнитогорск, улица Цементная, 9 | 1948 | 13.04.2016 | 389,60 | 18 | 01.09.2025 |
| Итого по Миасскому городскому округу: | 15181,09 | 1150 | x |
| 340. | Город Миасс, переулок Автомеханический, 5 а | 1956 | 18.08.2015 | 2200,97 | 150 | 01.09.2025 |
| 341. | Город Миасс, переулок Златоустовский, 32 а | 1963 | 13.02.2014 | 264,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 342. | Город Миасс, переулок Ремесленный, 4 | 1917 | 28.06.2013 | 189,60 | 28 | 01.09.2025 |
| 343. | Город Миасс, переулок Широкий, 1 | 1951 | 26.06.2013 | 141,00 | 8 | 01.09.2025 |
| 344. | Город Миасс, площадь Труда, 7 | 1800 | 31.10.2013 | 158,30 | 10 | 01.09.2025 |
| 345. | Город Миасс, Станция 2004 км, 1 | 1983 | 29.08.2013 | 297,40 | 15 | 01.09.2025 |
| 346. | Город Миасс, Станция 2005 км, 2 | 1950 | 29.08.2013 | 80,60 | 9 | 01.09.2025 |
| 347. | Город Миасс, Станция 2005 км, 8 | 1950 | 02.07.2014 | 32,60 | 5 | 01.09.2025 |
| 348. | Город Миасс, улица 8 Марта, 69 | 1946 | 15.08.2014 | 134,10 | 13 | 01.09.2025 |
| 349. | Город Миасс, улица Заимочная, 55 | 1958 | 02.07.2014 | 149,50 | 14 | 01.09.2025 |
| 350. | Город Миасс, улица Калинина, 28 | 1947 | 21.06.2016 | 664,10 | 46 | 01.09.2025 |
| 351. | Город Миасс, улица Ленина, 132 | 1900 | 26.12.2014 | 115,30 | 15 | 01.09.2025 |
| 352. | Город Миасс, улица Ленина, 47 а | 1953 | 18.08.2015 | 318,20 | 17 | 01.09.2025 |
| 353. | Город Миасс, улица Ленина, 49 | 1917 | 18.08.2015 | 197,50 | 23 | 01.09.2025 |
| 354 | Город Миасс, улица Мельничная, 1 | 1917 | 20.02.2014 | 99,40 | 7 | 01.09.2025 |
| 355. | Город Миасс, улица Октябрьская, 23 | 1916 | 15.08.2014 | 68,00 | 2 | 01.09.2025 |
| 356. | Город Миасс, улица Октябрьская, 39 | 1917 | 25.04.2016 | 136,00 | 17 | 01.09.2025 |
| 357. | Город Миасс, улица Октябрьская, 44 | 1917 | 28.06.2013 | 127,60 | 9 | 01.09.2025 |
| 358. | Город Миасс, улица Пушкина, 14 | 1917 | 25.07.2012 | 135,20 | 11 | 01.09.2025 |
| 359. | Город Миасс, улица Пушкина, 20 | 1917 | 13.01.2014 | 209,50 | 15 | 01.09.2025 |
| 360. | Город Миасс, улица Пушкина, 43 | 1917 | 02.07.2014 | 154,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 361. | Город Миасс, улица Пушкина, 54 | 1970 | 21.11.2016 | 295,70 | 14 | 01.09.2025 |
| 362. | Город Миасс, улица Пушкина, 55 | 1938 | 28.06.2013 | 102,60 | 12 | 01.09.2025 |
| 363. | Город Миасс, улица Пушкина, 56 | 1940 | 08.06.2015 | 1926,12 | 136 | 01.09.2025 |
| 364. | Город Миасс, улица Пушкина, 62 | 1917 | 17.10.2014 | 173,70 | 13 | 01.09.2025 |
| 365. | Город Миасс, улица Пушкина, 65 | 1917 | 28.06.2013 | 94,40 | 2 | 01.09.2025 |
| 366. | Город Миасс, улица Ремесленная, 30 | 1917 | 20.02.2014 | 70,50 | 9 | 01.09.2025 |
| 367. | Город Миасс, улица Ремесленная, 78 | 1917 | 10.06.2014 | 78,80 | 4 | 01.09.2025 |
| 368. | Город Миасс, улица Свердлова, 13 | 1917 | 13.02.2014 | 107,80 | 8 | 01.09.2025 |
| 369. | Город Миасс, улица Свердлова, 15 | 1917 | 30.01.2014 | 66,90 | 16 | 01.09.2025 |
| 370. | Город Миасс, улица Свердлова, 29 | 1900 | 26.12.2014 | 197,40 | 21 | 01.09.2025 |
| 371. | Город Миасс, улица Свердлова, 9 | 1917 | 05.06.2014 | 184,30 | 22 | 01.09.2025 |
| 372. | Город Миасс, улица Советская, 114 | 1917 | 20.02.2014 | 182,90 | 14 | 01.09.2025 |
| 373. | Город Миасс, улица Тальковая, 13 | 1953 | 26.11.2015 | 464,70 | 44 | 01.09.2025 |
| 374. | Город Миасс, улица Трактовая, 110 | 1960 | 13.02.2014 | 176,70 | 17 | 01.09.2025 |
| 375. | Город Миасс, улица Труда, 30 | 1914 | 08.06.2015 | 246,90 | 21 | 01.09.2025 |
| 376. | Город Миасс, улица Шишкина, 1 а | 1955 | 23.03.2015 | 197,30 | 20 | 01.09.2025 |
| 377. | Город Миасс, улица Шишкина, 3 | 1955 | 26.12.2016 | 188,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 378. | Город Миасс, улица Шишкина, 7 | 1955 | 29.08.2013 | 181,50 | 32 | 01.09.2025 |
| 379. | Город Миасс, улица Шишкина, 7 а | 1917 | 02.06.2014 | 200,90 | 28 | 01.09.2025 |
| 380. | Город Миасс, улица Школьная, 5 | 1960 | 26.11.2015 | 488,00 | 40 | 01.09.2025 |
| 381. | Город Миасс, Поселок Верхний Атлян, улица Советская, 93 | 1945 | 26.12.2014 | 218,30 | 11 | 01.09.2025 |
| 382. | Поселок Ленинск, улица Ленина, 4 | 1920 | 29.05.2014 | 110,50 | 11 | 01.09.2025 |
| 383. | Поселок Нижний Атлян, улица Городок, 11 | 1937 | 26.12.2016 | 545,70 | 25 | 01.09.2025 |
| 384. | Поселок Нижний Атлян, улица Городок, 14 | 1936 | 26.11.2015 | 401,40 | 28 | 01.09.2025 |
| 385. | Поселок Нижний Атлян, улица Городок, 17 | 1944 | 21.11.2016 | 597,80 | 23 | 01.09.2025 |
| 386. | Поселок Нижний Атлян, улица Городок, 20 | 1936 | 27.03.2012 | 580,40 | 32 | 01.09.2025 |
| 387. | Поселок Нижний Атлян, улица Городок, 9 | 1936 | 21.11.2016 | 498,50 | 24 | 01.09.2025 |
| 388. | Город Миасс, Поселок Нижний Атлян, улица Строительная, 2 | 1958 | 21.06.2016 | 225,30 | 19 | 01.09.2025 |
| 389. | Поселок Нижний Атлян, улица Строительная, 3 | 1956 | 18.07.2016 | 212,50 | 15 | 01.09.2025 |
| 390. | Поселок Нижний Атлян, улица Строительная, 4 | 1965 | 26.12.2016 | 187,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 391. | Поселок Нижний Атлян, улица Центральная, 8 | 1932 | 29.05.2014 | 42,60 | 6 | 01.09.2025 |
| 392. | Железнодорожная станция Хребет, улица Вокзальная, 3 а | 1892 | 28.06.2013 | 61,60 | 10 | 01.09.2025 |
| Итого по Нязепетровскому муниципальному району: | 1827,30 | 87 | x |
| 393. | Город Нязепетровск, улица Демьяна Бедного, 1 | 1915 | 21.02.2014 | 140,50 | 7 | 31.12.2024 |
| 394. | Город Нязепетровск, улица Комсомольская, 2 | 1952 | 21.02.2014 | 271,10 | 16 | 31.12.2024 |
| 395. | Город Нязепетровск, улица Патриса Лумумбы, 52 | 1918 | 15.04.2013 | 222,10 | 5 | 31.12.2024 |
| 396. | Город Нязепетровск, улица Чайковского, 10 | 1916 | 21.02.2014 | 186,60 | 11 | 31.12.2024 |
| 397. | Город Нязепетровск, улица Чайковского, 12 | 1914 | 21.02.2014 | 154,20 | 9 | 31.12.2024 |
| 398. | Город Нязепетровск, улица Чайковского, 3 | 1916 | 15.04.2013 | 295,30 | 17 | 31.12.2024 |
| 399. | Город Нязепетровск, улица Чайковского, 5 | 1914 | 15.04.2013 | 301,10 | 13 | 31.12.2024 |
| 400. | Город Нязепетровск, улица Чайковского, 6 | 1915 | 21.02.2014 | 149,80 | 7 | 31.12.2024 |
| 401. | Город Нязепетровск, улица Чайковского, 8 | 1915 | 21.02.2014 | 106,60 | 2 | 31.12.2024 |
| Итого по Пластовскому муниципальному району: | 1353,90 | 70 | x |
| 402. | Поселок Светлый, улица Заречная, 1 | 1965 | 10.12.2012 | 117,70 | 5 | 01.12.2020 |
| 403. | Поселок Светлый, улица Заречная, 11 | 1966 | 10.12.2012 | 118,70 | 5 | 01.12.2020 |
| 404. | Поселок Светлый, улица Заречная, 20 | 1959 | 26.12.2014 | 112,10 | 7 | 01.12.2020 |
| 405. | Поселок Светлый, улица Заречная, 21 | 1960 | 18.12.2014 | 125,70 | 6 | 01.12.2020 |
| 406. | Поселок Светлый, улица Придорожная, 1 | 1961 | 18.12.2014 | 132,00 | 7 | 01.12.2020 |
| 407. | Поселок Светлый, улица Придорожная, 11 | 1962 | 18.12.2014 | 110,90 | 5 | 01.12.2020 |
| 408. | Поселок Светлый, улица Придорожная, 17 | 1968 | 16.12.2012 | 121,20 | 3 | 01.12.2020 |
| 409. | Поселок Светлый, улица Цветочная, 1 | 1960 | 26.12.2014 | 138,40 | 8 | 01.12.2020 |
| 410. | Поселок Светлый, улица Цветочная, 2 | 1962 | 26.12.2014 | 126,90 | 10 | 01.12.2020 |
| 411. | Поселок Светлый, улица Цветочная, 5 | 1960 | 26.12.2014 | 122,30 | 8 | 31.12.2020 |
| 412. | Поселок Светлый, улица Цветочная, 9 | 1961 | 26.12.2014 | 128,00 | 6 | 01.12.2020 |
| Итого по Саткинскому муниципальному району: | 20968,50 | 1000 | x |
| 413. | Город Бакал, улица 8 Марта, 8 | 1950 | 20.12.2016 | 366,70 | 14 | 01.09.2025 |
| 414. | Город Бакал, улица Бажова, 1 | 1945 | 30.12.2015 | 368,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 415. | Город Бакал, улица Железнодорожная, 15 | 1957 | 12.05.2013 | 164,60 | 5 | 01.09.2025 |
| 416. | Город Бакал, улица Калинина, 5 | 1946 | 15.02.2016 | 393,80 | 23 | 01.09.2025 |
| 417. | Город Бакал, улица Кооперативная, 10 | 1957 | 09.10.2015 | 711,90 | 39 | 01.09.2025 |
| 418. | Город Бакал, улица Кооперативная, 15 | 1957 | 09.10.2015 | 759,90 | 28 | 01.09.2025 |
| 419. | Город Бакал, улица Кооперативная, 16 | 1957 | 09.10.2015 | 732,60 | 39 | 01.09.2025 |
| 420. | Город Бакал, улица Кооперативная, 17 | 1959 | 09.10.2015 | 735,80 | 24 | 01.09.2025 |
| 421. | Город Бакал, улица Кооперативная, 8 | 1957 | 09.10.2015 | 728,00 | 17 | 01.09.2025 |
| 422. | Город Бакал, улица Ленина, 58 | 1949 | 02.03.2016 | 962,70 | 49 | 01.09.2025 |
| 423. | Город Бакал, улица Ленина, 60 | 1954 | 02.03.2016 | 569,50 | 20 | 01.09.2025 |
| 424. | Город Бакал, улица Ленина, 62 | 1950 | 30.12.2015 | 399,60 | 12 | 01.09.2025 |
| 425. | Город Бакал, улица Ленина, 71 | 1951 | 30.12.2015 | 389,80 | 17 | 01.09.2025 |
| 426. | Город Бакал, улица Первомайская, 14 | 1949 | 02.03.2016 | 303,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 427. | Город Бакал, улица Труда, 14 | 1950 | 24.10.2016 | 222,20 | 5 | 01.09.2025 |
| 428. | Город Бакал, улица Чапаева, 2 | 1946 | 15.02.2016 | 465,50 | 21 | 01.09.2025 |
| 429. | Город Бакал, улица Чапаева, 3 | 1952 | 15.02.2016 | 466,90 | 20 | 01.09.2025 |
| 430. | Город Бакал, улица Чапаева, 4 | 1946 | 02.03.2016 | 466,30 | 20 | 01.09.2025 |
| 431. | Город Бакал, улица Чапаева, 6 | 1946 | 02.03.2016 | 465,60 | 31 | 01.09.2025 |
| 432. | Город Бакал, улица Шевченко, 11 | 1953 | 30.12.2015 | 226,70 | 10 | 01.09.2025 |
| 433. | Город Бакал, улица Шевченко, 13 | 1953 | 30.12.2015 | 521,80 | 22 | 01.09.2025 |
| 434. | Город Бакал, улица Шевченко, 9 | 1953 | 05.08.2016 | 522,00 | 19 | 01.09.2025 |
| 435. | Город Бакал, улица Южная, 1 | 1952 | 30.12.2015 | 390,30 | 12 | 01.09.2025 |
| 436. | Город Бакал, улица Южная, 12 | 1953 | 16.12.2016 | 556,90 | 15 | 01.09.2025 |
| 437. | Город Бакал, улица Южная, 13 | 1950 | 05.08.2016 | 552,50 | 30 | 01.09.2025 |
| 438. | Город Бакал, улица Южная, 17 | 1950 | 20.12.2016 | 569,50 | 34 | 01.09.2025 |
| 439. | Город Бакал, улица Южная, 19 | 1950 | 05.08.2016 | 575,40 | 31 | 01.09.2025 |
| 440. | Город Бакал, улица Южная, 20 | 1953 | 30.12.2015 | 548,60 | 24 | 01.09.2025 |
| 441. | Город Бакал, улица Южная, 21 | 1950 | 15.02.2016 | 568,30 | 28 | 01.09.2025 |
| 442. | Город Бакал, улица Южная, 23 | 1950 | 30.12.2015 | 387,60 | 10 | 01.09.2025 |
| 443. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Профессиональная, 3 | 1953 | 24.06.2016 | 421,70 | 16 | 01.09.2025 |
| 444. | Рабочий поселок Межевой, улица Советская, 10 | 1950 | 25.09.2015 | 429,30 | 29 | 01.09.2025 |
| 445. | Рабочий поселок Межевой, улица Советская, 12 | 1950 | 25.09.2015 | 429,50 | 16 | 01.09.2025 |
| 446. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 19 | 1957 | 08.05.2015 | 435,20 | 17 | 01.09.2025 |
| 447. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 2 | 1957 | 08.05.2015 | 442,00 | 24 | 01.09.2025 |
| 448. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 21 | 1957 | 08.05.2015 | 437,00 | 20 | 01.09.2025 |
| 449. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 23 | 1957 | 08.05.2015 | 423,90 | 14 | 01.09.2025 |
| 450. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 25 | 1957 | 08.05.2015 | 437,10 | 17 | 01.09.2025 |
| 451. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 27 | 1957 | 08.05.2015 | 440,50 | 22 | 01.09.2025 |
| 452. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 29 | 1957 | 08.05.2015 | 428,30 | 15 | 01.09.2025 |
| 453. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 4 | 1957 | 08.05.2015 | 447,00 | 25 | 01.09.2025 |
| 454. | Город Сатка, улица Кирова, 7 | 1947 | 21.10.2016 | 1104,10 | 147 | 01.09.2025 |
| Итого по Сосновскому муниципальному району: | 5156,70 | 387 | x |
| 455. | Деревня Бутаки, 1 | 1930 | 24.05.2016 | 149,70 | 10 | 01.09.2025 |
| 456. | Деревня Ключевка, улица Набережная, 5 | 1959 | 23.04.2014 | 322,60 | 31 | 01.09.2025 |
| 457. | Деревня Чишма, улица Центральная, 57 | 1930 | 11.11.2015 | 88,60 | 13 | 01.09.2025 |
| 458. | Деревня Чишма, улица Центральная, 59 | 1930 | 11.11.2015 | 120,40 | 14 | 01.09.2025 |
| 459. | Деревня Чишма, улица Центральная, 61 | 1930 | 11.11.2015 | 69,20 | 1 | 01.09.2025 |
| 460. | Поселок Есаульский, улица Кирзавод, 4 а | 1952 | 15.12.2014 | 46,00 | 1 | 01.09.2025 |
| 461. | Поселок Красное Поле, улица Солнечная, 24 | 1951 | 23.04.2014 | 148,20 | 22 | 01.09.2025 |
| 462. | Поселок Полетаево, улица Дома Подстанции, 16 | 1930 | 24.05.2016 | 415,20 | 27 | 01.09.2025 |
| 463. | Поселок Полетаево, улица Лесопитомник, 5 | 1930 | 24.05.2016 | 229,80 | 23 | 01.09.2025 |
| 464. | Поселок Полетаево, улица Луговая, 1 | 1950 | 24.05.2016 | 186,90 | 15 | 01.09.2025 |
| 465. | Поселок Полетаево, улица Луговая, 2 | 1951 | 24.05.2016 | 139,80 | 10 | 01.09.2025 |
| 466. | Поселок Полетаево, улица Луговая, 3 | 1950 | 24.05.2016 | 136,60 | 8 | 01.09.2025 |
| 467. | Поселок Полетаево, улица Луговая, 41 | 1951 | 24.05.2016 | 139,20 | 11 | 01.09.2025 |
| 468. | Поселок Полетаево, улица Новостройка, 27 | 1950 | 24.05.2016 | 120,70 | 7 | 01.09.2025 |
| 469. | Поселок Полетаево, улица Почтовая, 44 а | 1952 | 24.05.2016 | 164,00 | 11 | 01.09.2025 |
| 470. | Поселок Полетаево, улица Почтовая, 88 | 1950 | 24.05.2016 | 161,50 | 15 | 01.09.2025 |
| 471. | Поселок Полетаево, улица Путейская, 1 а | 1950 | 24.05.2016 | 233,70 | 13 | 01.09.2025 |
| 472. | Поселок Полетаево, улица Путейская, 2 | 1951 | 24.05.2016 | 195,80 | 10 | 01.09.2025 |
| 473. | Поселок Саккулово, улица Клубная, 2 | 1930 | 24.05.2016 | 118,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 474. | Поселок Саргазы, улица Ленина, 45 | 1949 | 30.12.2013 | 178,10 | 8 | 01.09.2025 |
| 475. | Поселок Саргазы, улица Ленина, 47 | 1951 | 30.12.2013 | 193,50 | 17 | 01.09.2025 |
| 476. | Поселок Саргазы, улица Мичурина, 23 | 1949 | 23.04.2015 | 199,80 | 12 | 01.09.2025 |
| 477. | Поселок Саргазы, улица Мичурина, 25 | 1949 | 23.04.2015 | 165,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 478. | Поселок Томинский, улица Молодежная, 11 | 1962 | 24.04.2014 | 227,90 | 17 | 01.09.2025 |
| 479. | Поселок Томинский, улица Пионерская, 18 | 1935 | 15.12.2014 | 80,30 | 5 | 01.09.2025 |
| 480. | Поселок Томинский, улица Пионерская, 23 | 1933 | 15.12.2014 | 81,10 | 2 | 01.09.2025 |
| 481. | Поселок Томинский, улица Школьная, 16 | 1950 | 15.12.2014 | 426,10 | 35 | 01.09.2025 |
| 482. | Поселок Томинский, улица Школьная, 2 | 1958 | 15.12.2014 | 159,20 | 10 | 01.09.2025 |
| 483. | Поселок Томинский, улица Школьная, 4 | 1960 | 15.12.2014 | 118,70 | 10 | 01.09.2025 |
| 484. | Поселок Томинский, улица Школьная, 6 | 1959 | 15.12.2014 | 140,60 | 8 | 01.01.2025 |
| Итого по Троицкому городскому округу: | 4368,70 | 456 | x |
| 485. | Город Троицк, проспект Строителей, 14 | 1955 | 05.08.2013 | 645,00 | 71 | 01.09.2025 |
| 486. | Город Троицк, улица Деповская, 45 | 1947 | 03.04.2015 | 223,40 | 19 | 01.09.2025 |
| 487. | Город Троицк, улица им. В.И. Ленина, 38 | 1917 | 26.12.2013 | 89,40 | 9 | 01.09.2025 |
| 488. | Город Троицк, улица им. В.И. Медведева, 1 | 1954 | 05.08.2013 | 534,70 | 62 | 01.09.2025 |
| 489. | Город Троицк, улица им. В.И. Медведева, 3 | 1955 | 05.08.2013 | 555,30 | 47 | 01.09.2025 |
| 490. | Город Троицк, улица им. В.И. Медведева, 5 | 1955 | 05.08.2013 | 636,40 | 71 | 01.09.2025 |
| 491. | Город Троицк, улица Монтажников, 5 | 1954 | 05.08.2013 | 511,90 | 62 | 01.09.2025 |
| 492. | Город Троицк, улица Энергетиков, 16 | 1955 | 05.08.2013 | 522,40 | 56 | 01.09.2025 |
| 493. | Город Троицк, улица Энергетиков, 20 | 1955 | 05.08.2013 | 650,20 | 59 | 01.09.2025 |
| Итого по Троицкому муниципальному району: | 502,60 | 25 | x |
| 494. | Село Бобровка, улица Почтовая, 1 | 1983 | 26.10.2015 | 251,90 | 11 | 31.12.2021 |
| 495. | Село Бобровка, улица Строителей, 8 | 1954 | 26.10.2015 | 250,70 | 14 | 31.12.2021 |
| Итого по Увельскому муниципальному району: | 1832,70 | 106 | x |
| 496. | Поселок Увельский, улица Смирнова, 13 | 1956 | 13.03.2013 | 401,60 | 18 | 01.09.2025 |
| 497. | Поселок Увельский, улица Советская, 16 | 1963 | 07.12.2016 | 1089,20 | 70 | 01.09.2025 |
| 498. | Поселок Увельский, улица Энергетиков, 42 | 1951 | 11.08.2015 | 341,90 | 18 | 01.09.2025 |
| Итого по Усть-Катавскому городскому округу: | 61,50 | 7 | x |
| 499. | Город Усть-Катав, улица Станционная, 43 | 1890 | 09.11.2015 | 34,40 | 4 | 01.09.2025 |
| 500. | Город Усть-Катав, улица Станционная, 59 | 1890 | 09.11.2015 | 27,10 | 3 | 01.09.2025 |
| Итого по Чебаркульскому городскому округу: | 201,70 | 13 | x |
| 501. | Город Чебаркуль, улица Колхозная, 52 | 1930 | 20.02.2013 | 31,50 | 5 | 01.09.2025 |
| 502. | Город Чебаркуль, улица Октябрьская, 32 | 1950 | 01.06.2016 | 170,20 | 8 | 01.09.2025 |
| Итого по Чебаркульскому муниципальному району: | 749,50 | 37 | x |
| 503. | Деревня Боровое, улица Набережная, 2 | 1969 | 19.09.2016 | 749,50 | 37 | 01.09.2025 |
| Итого по Челябинскому городскому округу: | 8233,93 | 469 | x |
| 504. | Город Челябинск, улица Волгодонская, 29 | 1957 | 13.10.2014 | 125,30 | 7 | 01.09.2025 |
| 505. | Город Челябинск, улица Воровского, 41 А | 1931 | 30.06.2016 | 2303,30 | 96 | 01.09.2025 |
| 506. | Город Челябинск, улица Гидрострой, 10 | 1960 | 24.03.2014 | 216,40 | 21 | 01.09.2025 |
| 507. | Город Челябинск, улица Гидрострой, 11 | 1960 | 14.07.2014 | 35,80 | 6 | 01.09.2025 |
| 508. | Город Челябинск, улица Грузовая, 50 | 1948 | 18.11.2015 | 207,30 | 9 | 01.09.2025 |
| 509. | Город Челябинск, улица Ереванская, 35 | 1942 | 29.12.2015 | 529,80 | 38 | 01.09.2025 |
| 510. | Город Челябинск, улица Комсомольская, 12 | 1950 | 14.07.2014 | 29,30 | 4 | 01.09.2025 |
| 511. | Город Челябинск, Копейское шоссе, 12 | 1945 | 27.10.2014 | 63,70 | 8 | 01.09.2025 |
| 512. | Город Челябинск, улица Краснознаменная, 7 | 1960 | 31.03.2016 | 739,60 | 24 | 01.09.2025 |
| 513. | Город Челябинск, улица Парк Б, 1 | 1912 | 14.07.2014 | 66,20 | 12 | 01.09.2025 |
| 514. | Город Челябинск, улица Поселок Мясокомбината, 6 | 1957 | 24.03.2014 | 78,12 | 13 | 01.09.2025 |
| 515. | Город Челябинск, улица Потемкина, 43 | 1950 | 10.08.2015 | 2605,60 | 135 | 01.09.2025 |
| 516. | Город Челябинск, улица Ст. пост 2098 км, 9 | 1916 | 30.06.2016 | 31,60 | 3 | 01.09.2025 |
| 517. | Город Челябинск, улица Цимлянская, 5 | 1952 | 30.06.2016 | 697,44 | 64 | 01.09.2025 |
| 518. | Город Челябинск, улица Электровозная 1-я, 36/38 | 1950 | 31.03.2016 | 207,00 | 10 | 01.09.2025 |
| 519. | Город Челябинск, улица Якутская, 14 | 1950 | 30.06.2016 | 297,47 | 19 | 01.09.2025 |
| Итого по Чесменскому муниципальному району: | 384,50 | 24 | x |
| 520. | Поселок Бускульский, улица Центральная, 7 | 1940 | 16.11.2016 | 384,50 | 24 | 01.09.2025 |
| Итого по Южноуральскому городскому округу: | 144,10 | 7 | x |
| 521. | Город Южноуральск, улица Заречная, 5 | 1957 | 23.12.2016 | 144,10 | 7 | 01.09.2025 |
| По иным программам Челябинской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. В том числе: | 19229,40 | 1223 | x |
| Итого по Златоустовскому городскому округу: | 1979,80 | 123 | x |
| 1. | Город Златоуст, улица им. Н.Г. Чернышевского, 1 | 1939 | 26.08.2013 | 139,27 | 5 | 01.01.2020 |
| 2. | Город Златоуст, улица им Н.Г. Чернышевского, 3 | 1933 | 07.06.2012 | 1203,93 | 73 | 01.01.2020 |
| 3. | Город Златоуст, улица им. Степана Разина, 105 | 1928 | 07.06.2012 | 300,90 | 20 | 01.01.2020 |
| 4. | Город Златоуст, улица им Я.М. Свердлова, 87 | 1931 | 31.08.2012 | 335,70 | 25 | 01.01.2020 |
| Итого по Копейскому городскому округу | 552,10 | 37 | x |
| 5. | Город Копейск, улица Испанская, 6 | 1930 | 26.10.2015 | 78,80 | 5 | 01.01.2022 |
| 6. | Город Копейск, улица Колющенко, 1 | 1931 | 09.10.2015 | 86,10 | 2 | 01.06.2021 |
| 7. | Город Копейск, улица Крупской, 30 | 1952 | 09.10.2015 | 37,70 | 3 | 01.06.2021 |
| 8. | Город Копейск, улица Крупской, 53 | 1958 | 26.10.2015 | 125,80 | 14 | 01.01.2022 |
| 9. | Город Копейск, улица Пражская, 2 а | 1934 | 09.10.2015 | 102,00 | 2 | 01.06.2021 |
| 10. | Город Копейск, улица Федячкина, 1 | 1930 | 09.10.2015 | 121,70 | 11 | 01.06.2021 |
| Итого по Саткинскому муниципальному району: | 4920,40 | 228 | x |
| 11. | Город Бакал, улица Калинина, 1 | 1943 | 22.07.2013 | 572,10 | 24 | 01.04.2020 |
| 12. | Город Бакал, улица Калинина, 5 | 1946 | 15.02.2016 | 80,30 | 7 | 30.06.2020 |
| 13. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Ланцева, 6 | 1933 | 04.10.2013 | 95,60 | 4 | 01.04.2020 |
| 14. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Профессиональная, 5 | 1954 | 24.06.2016 | 467,60 | 13 | 01.04.2020 |
| 15. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Профессиональная, 7 | 1954 | 24.06.2016 | 453,50 | 14 | 01.04.2020 |
| 16. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Профессиональная, 9 | 1956 | 24.06.2016 | 755,70 | 26 | 01.04.2020 |
| 17. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Советская, 12 | 1928 | 03.10.2013 | 381,80 | 18 | 01.04.2020 |
| 18. | Рабочий поселок Бердяуш, улица Строительная, 3 | 1959 | 03.10.2013 | 407,10 | 21 | 01.04.2020 |
| 19. | Рабочий поселок Межевой, улица Карла Маркса, 4 | 1941 | 08.10.2013 | 151,80 | 5 | 01.04.2020 |
| 20. | Рабочий поселок Межевой, улица Лесная, 2 | 1941 | 19.08.2013 | 444,10 | 29 | 01.04.2020 |
| 21. | Рабочий поселок Межевой, улица Шахтерская, 31 | 1941 | 19.08.2013 | 274,10 | 28 | 01.04.2020 |
| 22. | Город Сатка, 1-й квартал, 5 | 1955 | 07.08.2013 | 476,40 | 23 | 01.04.2020 |
| 23. | Город Сатка, улица Куйбышева, 6 | 1944 | 23.12.2013 | 360,30 | 16 | 20.12.2021 |
| Итого по Троицкому городскому округу | 1716,60 | 127 | x |
| 24. | Город Троицк, микрорайон Жиркомбинат, 3 | 1950 | 20.12.2012 | 451,50 | 13 | 31.12.2021 |
| 25. | Город Троицк, улица им. Г. Летягина, 38 | 1917 | 08.10.2013 | 201,40 | 15 | 31.12.2019 |
| 26. | Город Троицк, улица им. Г. Летягина, 38 а | 1917 | 25.06.2013 | 177,50 | 17 | 31.12.2019 |
| 27. | Город Троицк, улица им. М.М. Володарского, 24 | 1937 | 26.12.2013 | 108,50 | 10 | 31.12.2019 |
| 28. | Город Троицк, улица им С.М. Кирова, 54 | 1959 | 25.06.2013 | 163,00 | 17 | 31.12.2019 |
| 29. | Город Троицк, улица Октябрьская, 152 | 1957 | 26.12.2013 | 361,60 | 16 | 31.12.2019 |
| 30. | Город Троицк, улица Кирзавод, 22 | 1956 | 07.08.2015 | 253,10 | 39 | 31.12.2019 |
| Итого по Челябинскому городскому округу | 10060,50 | 708 | x |
| 31. | Город Челябинск, улица 2 Стройгородок, 6 | 1960 | 19.09.2013 | 41,80 | 7 | 31.12.2020 |
| 32. | Город Челябинск, поселок Аэропорт, 5 | 1959 | 01.03.2016 | 937,70 | 53 | 31.12.2020 |
| 33. | Город Челябинск, улица Батумская, 23 | 1950 | 28.12.2016 | 465,10 | 25 | 31.12.2020 |
| 34. | Город Челябинск, улица Воровского, 26 | 1955 | 19.10.2014 | 288,40 | 37 | 31.12.2020 |
| 35. | Город Челябинск, улица Гидрострой, 10 | 1960 | 24.03.2014 | 251,70 | 29 | 31.12.2020 |
| 36. | Город Челябинск, улица Дегтярева, 24 А | 1955 | 14.07.2014 | 266,10 | 18 | 31.12.2020 |
| 37. | Город Челябинск, улица Ереванская, 37 | 1944 | 23.09.2013 | 516,00 | 32 | 31.12.2020 |
| 38. | Город Челябинск, улица Зудова, 5 | 1957 | 01.03.2016 | 89,50 | 5 | 31.12.2020 |
| 39. | Город Челябинск, пер. Канатовский, 5 | 1945 | 28.12.2012 | 57,50 | 3 | 31.12.2020 |
| 40. | Город Челябинск, улица Карпенко, 7 А | 1954 | 16.10.2014 | 524,50 | 33 | 31.12.2020 |
| 41. | Город Челябинск, улица Комсомольская, 12 | 1950 | 14.07.2014 | 108,20 | 16 | 31.12.2020 |
| 42. | Город Челябинск, Копейское шоссе, 2 | 1950 | 18.08.2014 | 465,70 | 51 | 31.12.2020 |
| 43. | Город Челябинск, Копейское шоссе, 4 | 1944 | 28.12.2016 | 195,00 | 5 | 31.12.2020 |
| 44. | Город Челябинск, Копейское шоссе, 8-А | 1958 | 18.05.2015 | 267,60 | 22 | 31.12.2020 |
| 45. | Город Челябинск, Копейское шоссе, 12 | 1945 | 27.10.2014 | 425,20 | 32 | 31.12.2020 |
| 46. | Город Челябинск, переулок Лобинский 9-й, 3 | 1950 | 01.03.2016 | 170,30 | 5 | 31.12.2020 |
| 47. | Город Челябинск, улица Новороссийская, 72 | 1950 | 28.12.2016 | 481,50 | 22 | 31.12.2020 |
| 48. | Город Челябинск, улица Новороссийская, 72 А | 1949 | 30.06.2016 | 738,10 | 35 | 31.12.2020 |
| 49. | Город Челябинск, улица Октябрьская (Новосинеглазово), 15 | 1966 | 15.11.2013 | 398,70 | 37 | 31.12.2020 |
| 50. | Город Челябинск, Свердловский проспект, 15 | 1956 | 28.12.2016 | 211,20 | 8 | 31.12.2020 |
| 51. | Город Челябинск, улица Сталеваров, 84 А | 1951 | 27.03.2014 | 749,10 | 58 | 31.12.2020 |
| 52. | Город Челябинск, улица Сталеваров, 86 Б | 1960 | 10.12.2015 | 279,40 | 46 | 31.12.2020 |
| 53. | Город Челябинск, поселок Старосмолинские Каменные Карьеры, 4 | 1970 | 31.03.2014 | 92,20 | 4 | 31.12.2020 |
| 54. | Город Челябинск, улица Стахановцев, 124 | 1958 | 10.12.2015 | 441,50 | 31 | 31.12.2020 |
| 55. | Город Челябинск, улица Стахановцев, 126 | 1950 | 30.12.2013 | 408,10 | 23 | 31.12.2020 |
| 56. | Город Челябинск, улица Ульяновская, 51 | 1950 | 07.10.2016 | 33,5 | 1 | 31.12.2020 |
| 57. | Город Челябинск, улица Цинковая, 18 а | 1957 | 14.07.2014 | 485,1 | 37 | 31.12.2020 |
| 58. | Город Челябинск, станция Шагол, 3 | 1959 | 06.12.2016 | 163,3 | 7 | 31.12.2020 |
| 59. | Город Челябинск, улица Шарова, 28 | 1957 | 09.03.2016 | 126,6 | 6 | 31.12.2020 |
| 60. | Город Челябинск, улица Ярославская, 12 | 1939 | 09.03.2016 | 381,9 | 20 | 31.12.2020 |

--------------------------------

<1> Адреса многоквартирных домов приведены в соответствии с данными Федеральной информационной адресной системы.

Приложение 2

к областной адресной программе

"Переселение в 2019 - 2025 годах

граждан из аварийного жилищного

фонда в городах и районах

Челябинской области"

План

реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

по состоянию на 1 января 2017 года, по способам переселения

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Челябинской областиот 27.02.2020 N 71-П) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в том числе: | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
|  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | рублей | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.В том числе: | 182870,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182870,78 | 182870,78 | 7574987751,50 | 0,00 | 0,00 | 150280,17 | 6271031867,63 | 13494,31 | 508004407,50 | 19096,30 | 795951476,37 |
| Всего по этапу 2019 года | 21028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21028,94 | 21028,94 | 781835378,75 | 0,00 | 0,00 | 15978,54 | 605154919,25 | 5050,40 | 176680459,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Копейский городской округ | 5229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5229,04 | 5229,04 | 175749870,00 | 0,00 | 0,00 | 4974,04 | 166007145,00 | 255,00 | 9742725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Кыштымский городской округ | 1589,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,70 | 1589,70 | 54267360,00 | 0,00 | 0,00 | 389,60 | 12410820,00 | 1200,10 | 41856540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Магнитогорский городской округ | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 806,00 | 31090350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 31090350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Челябинский городской округ | 3686,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3686,90 | 3686,90 | 141867286,75 | 0,00 | 0,00 | 3686,90 | 141867286,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Еманжелинский муниципальный район | 1030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,00 | 1030,00 | 39222100,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,00 | 39222100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Коркинский муниципальный район | 4116,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4116,20 | 4116,20 | 156704730,00 | 0,00 | 0,00 | 2076,60 | 82454905,50 | 2039,60 | 74249824,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Пластовский муниципальный район | 1353,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353,90 | 1353,90 | 37809720,00 | 0,00 | 0,00 | 604,20 | 18068700,00 | 749,70 | 19741020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Саткинский муниципальный район | 2359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2359,20 | 2359,20 | 116808912,00 | 0,00 | 0,00 | 2359,20 | 116808912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Увельский муниципальный район | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 858,00 | 28315050,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 28315050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 14935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14935,00 | 14935,00 | 568575386,37 | 0,00 | 0,00 | 9518,14 | 362355632,00 | 4266,66 | 162431668,00 | 1150,20 | 43788086,37 |
| 1. | Копейский городской округ | 2245,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2245,17 | 2245,17 | 85473600,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 49491000,00 | 945,17 | 35982600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Кыштымский городской округ | 2699,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,09 | 2699,09 | 102754300,00 | 0,00 | 0,00 | 377,60 | 14375232,00 | 2321,49 | 88379068,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Миасский городской округ | 2150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,20 | 2150,20 | 81858086,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 38070000,00 | 1150,20 | 43788086,37 |
| 4. | Троицкий городской округ | 4368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4368,70 | 4368,70 | 166316400,00 | 0,00 | 0,00 | 4368,70 | 166316400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Катав-Ивановский муниципальный район | 3471,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3471,84 | 3471,84 | 132173000,00 | 0,00 | 0,00 | 3471,84 | 132173000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 14959,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14959,39 | 14959,39 | 568575386,38 | 0,00 | 0,00 | 9760,24 | 371039586,38 | 3200,35 | 121441500,00 | 1998,80 | 76094300,00 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 3028,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,35 | 3028,35 | 115289296,38 | 0,00 | 0,00 | 3028,35 | 115289296,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Копейский городской округ | 2507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2507,80 | 2507,80 | 95472000,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 45684000,00 | 1307,80 | 49788000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Кыштымский городской округ | 2486,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2486,03 | 2486,03 | 94643290,00 | 0,00 | 0,00 | 2486,03 | 94643290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Магнитогорский городской округ | 1892,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,55 | 1892,55 | 71653500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,55 | 71653500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Челябинский городской округ | 1218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,56 | 1218,56 | 45857700,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,56 | 45857700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Агаповский муниципальный район | 400,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | 400,20 | 15235600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | 15235600,00 |
| 7. | Аргаяшский муниципальный район | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 172,00 | 6548000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 6548000,00 |
| 8. | Ашинский муниципальный район | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 8794200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 8794200,00 |
| 9. | Еманжелинский муниципальный район | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 824,00 | 31369700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 31369700,00 |
| 10. | Нязепетровский муниципальный район | 1827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1827,30 | 1827,30 | 69565300,00 | 0,00 | 0,00 | 1827,30 | 69565300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Сосновский муниципальный район | 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 371,60 | 14146800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 14146800,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 43955,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43955,71 | 43955,71 | 1928632300,00 | 0,00 | 0,00 | 36110,11 | 1581947970,00 | 976,90 | 47450780,00 | 6868,70 | 299233550,00 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 2314,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2314,40 | 2314,40 | 100826370,00 | 0,00 | 0,00 | 2314,40 | 100826370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Карабашский городской округ | 2620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620,50 | 2620,50 | 114161560,00 | 0,00 | 0,00 | 2620,50 | 114161560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Копейский городской округ | 6908,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6908,40 | 6908,40 | 300963060,00 | 0,00 | 0,00 | 6908,40 | 300963060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Кыштымский городской округ | 2292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,97 | 2292,97 | 107059190,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,97 | 107059190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Магнитогорский городской округ | 3228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,65 | 3228,65 | 140655490,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,65 | 140655490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Челябинский городской округ | 3328,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3328,47 | 3328,47 | 145004130,00 | 0,00 | 0,00 | 3328,47 | 145004130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Миасский городской округ | 4965,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4965,32 | 4965,32 | 216313170,00 | 0,00 | 0,00 | 4965,32 | 216313170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Усть-Катавский городской округ | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 2679240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 2679240,00 |
| 9. | Ашинский муниципальный район | 1939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939,90 | 1939,90 | 84511360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939,90 | 84511360,00 |
| 10. | Еманжелинский муниципальный район | 1723,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1723,90 | 1723,90 | 75101360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1723,90 | 75101360,00 |
| 11. | Саткинский муниципальный район | 10451,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10451,40 | 10451,40 | 456965000,00 | 0,00 | 0,00 | 10451,40 | 456965000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Сосновский муниципальный район | 2393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2393,90 | 2393,90 | 104289770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2393,90 | 104289770,00 |
| 13. | Увельский муниципальный район | 976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,90 | 976,90 | 47450780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,90 | 47450780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Чебаркульский муниципальный район | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | 749,50 | 32651820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | 32651820,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 44096,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44096,95 | 44096,95 | 1928632300,00 | 0,00 | 0,00 | 41304,05 | 1807084180,00 | 0,00 | 0,00 | 2792,90 | 121548120,00 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 4199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4199,65 | 4199,65 | 182770450,00 | 0,00 | 0,00 | 4199,65 | 182770450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Копейский городской округ | 8814,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8814,54 | 8814,54 | 393106720,00 | 0,00 | 0,00 | 8814,54 | 393106720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Кыштымский городской округ | 4737,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4737,75 | 4737,75 | 206188770,00 | 0,00 | 0,00 | 4737,75 | 206188770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Магнитогорский городской округ | 6678,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6678,34 | 6678,34 | 290644030,00 | 0,00 | 0,00 | 6678,34 | 290644030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Миасский городской округ | 4514,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4514,97 | 4514,97 | 196493300,00 | 0,00 | 0,00 | 4514,97 | 196493300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Каслинский муниципальный район | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 62,30 | 2711320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 2711320,00 |
| 7. | Кунашакский муниципальный район | 4200,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,90 | 4200,90 | 182824850,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,90 | 182824850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Кусинский муниципальный район | 1389,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1389,30 | 1389,30 | 60462890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1389,30 | 60462890,00 |
| 9. | Саткинский муниципальный район | 8157,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8157,90 | 8157,90 | 355056060,00 | 0,00 | 0,00 | 8157,90 | 355056060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ашинский муниципальный район | 1341,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,30 | 1341,30 | 58373910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,30 | 58373910,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 43894,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43894,79 | 43894,79 | 1798737000,00 | 0,00 | 0,00 | 37609,09 | 1543449580,00 | 0,00 | 0,00 | 6285,70 | 255287420,00 |
| 1. | Верхнеуфалейский городской округ | 7573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7573,00 | 7573,00 | 307569820,00 | 0,00 | 0,00 | 7573,00 | 307569820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Копейский городской округ | 11647,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11647,89 | 11647,89 | 489085970,00 | 0,00 | 0,00 | 11647,89 | 489085970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Магнитогорский городской округ | 7070,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7070,56 | 7070,56 | 287163720,00 | 0,00 | 0,00 | 7070,56 | 287163720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Миасский городской округ | 3550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3550,60 | 3550,60 | 144204070,00 | 0,00 | 0,00 | 3550,60 | 144204070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Южноуральский городской округ | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 144,10 | 5852480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 5852480,00 |
| 6. | Чебаркульский городской округ | 201,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,70 | 201,70 | 8191840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,70 | 8191840,00 |
| 7. | Агаповский муниципальный район | 3164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3164,20 | 3164,20 | 128510820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3164,20 | 128510820,00 |
| 8. | Катав-Ивановский муниципальный район | 7264,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7264,44 | 7264,44 | 295013430,00 | 0,00 | 0,00 | 7264,44 | 295013430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Сосновский муниципальный район | 2391,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,20 | 2391,20 | 97116200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,20 | 97116200,00 |
| 10. | Чесменский муниципальный район | 384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 384,50 | 15616080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 15616080,00 |
| 11. | Троицкий муниципальный район | 502,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,60 | 502,60 | 20412570,00 | 0,00 | 0,00 | 502,60 | 20412570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к областной адресной программе

"Переселение в 2019 - 2025 годах

граждан из аварийного жилищного

фонда в городах и районах

Челябинской области"

План

мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

по состоянию на 1 января 2017 года

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Челябинской областиот 27.02.2020 N 71-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно |
| расчетная сумма экономии бюджетных средств | возмещение части стоимости жилых помещений |
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ [<1>](#P8194)) |
| человек | единиц | единиц | единиц | кв. метров | кв. метров | кв. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.В том числе: | 11716 | 4857 | 3281 | 1576 | 182870,78 | 127748,31 | 55122,47 | 7574987751,50 | 6929637272,75 | 601209100,00 | 44141378,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2019 года | 1381 | 573 | 428 | 145 | 21028,94 | 15336,41 | 5692,53 | 781835378,75 | 590155200,00 | 147538800,00 | 44141378,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Копейский городской округ | 340 | 133 | 74 | 59 | 5229,04 | 2880,41 | 2348,63 | 175749870,00 | 140599100,00 | 35149770,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Кыштымский городской округ | 115 | 35 | 19 | 16 | 1589,70 | 630,60 | 959,10 | 54267360,00 | 43405890,00 | 10851470,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Магнитогорский городской округ | 55 | 17 | 14 | 3 | 806,00 | 658,40 | 147,60 | 31090350,00 | 24864280,00 | 6216070,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Челябинский городской округ | 187 | 99 | 85 | 14 | 3686,90 | 3264,00 | 422,90 | 141867286,75 | 102385150,00 | 25596290,00 | 13885846,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Еманжелинский муниципальный район | 53 | 24 | 18 | 6 | 1030,00 | 849,40 | 180,60 | 39222100,00 | 31369680,00 | 7842420,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Коркинский муниципальный район | 319 | 130 | 107 | 23 | 4116,20 | 3687,40 | 428,80 | 156704730,00 | 125362980,00 | 31340750,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Пластовский муниципальный район | 70 | 22 | 8 | 14 | 1353,90 | 491,00 | 862,90 | 37809720,00 | 29200000,00 | 7300000,00 | 1309720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Саткинский муниципальный район | 195 | 95 | 88 | 7 | 2359,20 | 2147,70 | 211,50 | 116808912,00 | 70324080,00 | 17581020,00 | 28903812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Увельский муниципальный район | 47 | 18 | 15 | 3 | 858,00 | 727,50 | 130,50 | 28315050,00 | 22644040,00 | 5661010,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2020 года | 1193 | 521 | 235 | 286 | 14935,00 | 6892,27 | 8042,73 | 568575386,37 | 454860286,37 | 113715100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Копейский городской округ | 153 | 51 | 29 | 22 | 2245,17 | 1099,33 | 1145,84 | 85473600,00 | 68378900,00 | 17094700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Кыштымский городской округ | 207 | 81 | 48 | 33 | 2699,09 | 1574,60 | 1124,49 | 102754300,00 | 82203400,00 | 20550900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Миасский городской округ | 178 | 59 | 38 | 21 | 2150,20 | 1475,80 | 674,40 | 81858086,37 | 65486486,37 | 16371600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Троицкий городской округ | 456 | 225 | 95 | 130 | 4368,70 | 1876,70 | 2492,00 | 166316400,00 | 133053100,00 | 33263300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Катав-Ивановский муниципальный район | 199 | 105 | 25 | 80 | 3471,84 | 865,84 | 2606,00 | 132173000,00 | 105738400,00 | 26434600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2021 года | 1008 | 406 | 272 | 134 | 14959,39 | 10320,03 | 4639,36 | 568575386,38 | 454860286,38 | 113715100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 156 | 74 | 50 | 24 | 3028,35 | 2090,75 | 937,60 | 115289296,38 | 92231396,38 | 23057900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Копейский городской округ | 184 | 63 | 26 | 37 | 2507,80 | 1075,40 | 1432,40 | 95472000,00 | 76377600,00 | 19094400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Кыштымский городской округ | 175 | 60 | 42 | 18 | 2486,03 | 1859,74 | 626,29 | 94643290,00 | 75714590,00 | 18928700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Магнитогорский городской округ | 139 | 40 | 34 | 6 | 1892,55 | 1621,05 | 271,50 | 71653500,00 | 57322800,00 | 14330700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Челябинский городской округ | 77 | 35 | 26 | 9 | 1218,56 | 950,09 | 268,47 | 45857700,00 | 36686200,00 | 9171500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Агаповский муниципальный район | 25 | 10 | 8 | 2 | 400,20 | 329,70 | 70,50 | 15235600,00 | 12188500,00 | 3047100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Аргаяшский муниципальный район | 10 | 5 | 0 | 5 | 172,00 | 0,00 | 172,00 | 6548000,00 | 5238400,00 | 1309600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Ашинский муниципальный район | 19 | 8 | 0 | 8 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 8794200,00 | 7035400,00 | 1758800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Еманжелинский муниципальный район | 111 | 45 | 27 | 18 | 824,00 | 508,30 | 315,70 | 31369700,00 | 25095800,00 | 6273900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Нязепетровский муниципальный район | 87 | 58 | 52 | 6 | 1827,30 | 1551,30 | 276,00 | 69565300,00 | 55652200,00 | 13913100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Сосновский муниципальный район | 25 | 8 | 7 | 1 | 371,60 | 333,70 | 37,90 | 14146800,00 | 11317400,00 | 2829400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2022 года | 2674 | 1125 | 777 | 348 | 43955,71 | 30780,87 | 13174,84 | 1928632300,00 | 1851487000,00 | 77145300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 172 | 60 | 33 | 27 | 2314,40 | 1204,18 | 1110,22 | 100826370,00 | 96793320,00 | 4033050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Карабашский городской округ | 121 | 65 | 17 | 48 | 2620,50 | 702,40 | 1918,10 | 114161560,00 | 109595100,00 | 4566460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Копейский городской округ | 439 | 169 | 95 | 74 | 6908,40 | 3848,60 | 3059,80 | 300963060,00 | 288924540,00 | 12038520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Кыштымский городской округ | 169 | 70 | 43 | 27 | 2292,97 | 1441,29 | 851,68 | 107059190,00 | 102776820,00 | 4282370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Магнитогорский городской округ | 196 | 74 | 70 | 4 | 3228,65 | 3090,75 | 137,90 | 140655490,00 | 135029270,00 | 5626220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Челябинский городской округ | 205 | 92 | 64 | 28 | 3328,47 | 2410,33 | 918,14 | 145004130,00 | 139203960,00 | 5800170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Миасский городской округ | 425 | 157 | 96 | 61 | 4965,32 | 2917,52 | 2047,80 | 216313170,00 | 207660640,00 | 8652530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Усть-Катавский городской округ | 7 | 2 | 0 | 2 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 2679240,00 | 2572070,00 | 107170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Ашинский муниципальный район | 74 | 42 | 36 | 6 | 1939,90 | 1701,30 | 238,60 | 84511360,00 | 81130910,00 | 3380450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Еманжелинский муниципальный район | 122 | 42 | 41 | 1 | 1723,90 | 1657,50 | 66,40 | 75101360,00 | 72097310,00 | 3004050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Саткинский муниципальный район | 455 | 251 | 229 | 22 | 10451,40 | 9602,20 | 849,20 | 456965000,00 | 438686380,00 | 18278620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Сосновский муниципальный район | 193 | 63 | 15 | 48 | 2393,90 | 478,40 | 1915,50 | 104289770,00 | 100118180,00 | 4171590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Увельский муниципальный район | 59 | 29 | 29 | 0 | 976,90 | 976,90 | 0,00 | 47450780,00 | 45552750,00 | 1898030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Чебаркульский муниципальный район | 37 | 9 | 9 | 0 | 749,50 | 749,50 | 0,00 | 32651820,00 | 31345750,00 | 1306070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2023 года | 2621 | 1097 | 817 | 280 | 44096,95 | 33901,15 | 10195,80 | 1928632300,00 | 1851487000,00 | 77145300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 263 | 110 | 70 | 40 | 4199,65 | 2541,80 | 1657,85 | 182770450,00 | 175459630,00 | 7310820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Копейский городской округ | 446 | 168 | 105 | 63 | 8814,54 | 6074,80 | 2739,74 | 393106720,00 | 377382450,00 | 15724270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Кыштымский городской округ | 307 | 117 | 77 | 40 | 4737,75 | 3585,74 | 1152,01 | 206188770,00 | 197941220,00 | 8247550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Магнитогорский городской округ | 544 | 201 | 159 | 42 | 6678,34 | 5506,84 | 1171,50 | 290644030,00 | 279018270,00 | 11625760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Миасский городской округ | 343 | 135 | 106 | 29 | 4514,97 | 3560,27 | 954,70 | 196493300,00 | 188633570,00 | 7859730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Каслинский муниципальный район | 3 | 2 | 1 | 1 | 62,30 | 22,50 | 39,80 | 2711320,00 | 2602867,20 | 108452,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Кунашакский муниципальный район | 240 | 109 | 65 | 44 | 4200,90 | 2502,70 | 1698,20 | 182824850,00 | 175511860,00 | 7312990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Кусинский муниципальный район | 67 | 52 | 48 | 4 | 1389,30 | 1358,60 | 30,70 | 60462890,00 | 58044380,00 | 2418510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Саткинский муниципальный район | 350 | 164 | 151 | 13 | 8157,90 | 7531,50 | 626,40 | 355056060,00 | 340853802,80 | 14202257,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ашинский муниципальный район | 58 | 39 | 35 | 4 | 1341,30 | 1216,40 | 124,90 | 58373910,00 | 56038950,00 | 2334960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2024 года | 2839 | 1135 | 752 | 383 | 43894,79 | 30517,58 | 13377,21 | 1798737000,00 | 1726787500,00 | 71949500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Верхнеуфалейский городской округ | 435 | 167 | 121 | 46 | 7573,00 | 5625,60 | 1947,40 | 307569820,00 | 295267030,00 | 12302790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Копейский городской округ | 658 | 220 | 176 | 44 | 11647,89 | 9058,56 | 2589,33 | 489085970,00 | 469522530,00 | 19563440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Магнитогорский городской округ | 547 | 229 | 171 | 58 | 7070,56 | 5542,26 | 1528,30 | 287163720,00 | 275677170,00 | 11486550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Миасский городской округ | 204 | 93 | 83 | 10 | 3550,60 | 3187,20 | 363,40 | 144204070,00 | 138435910,00 | 5768160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Южноуральский городской округ | 7 | 4 | 4 | 0 | 144,10 | 144,10 | 0,00 | 5852480,00 | 5618380,00 | 234100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Чебаркульский городской округ | 13 | 6 | 5 | 1 | 201,70 | 185,10 | 16,60 | 8191840,00 | 7864170,00 | 327670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Агаповский муниципальный район | 264 | 96 | 62 | 34 | 3164,20 | 2045,20 | 1119,00 | 128510820,00 | 123370390,00 | 5140430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Катав-Ивановский муниципальный район | 493 | 245 | 77 | 168 | 7264,44 | 2155,86 | 5108,58 | 295013430,00 | 283212850,00 | 11800580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Сосновский муниципальный район | 169 | 53 | 33 | 20 | 2391,20 | 1767,00 | 624,20 | 97116200,00 | 93231560,00 | 3884640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Чесменский муниципальный район | 24 | 11 | 11 | 0 | 384,50 | 384,50 | 0,00 | 15616080,00 | 14991440,00 | 624640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Троицкий муниципальный район | 25 | 11 | 9 | 2 | 502,60 | 422,20 | 80,40 | 20412570,00 | 19596070,00 | 816500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> Договор развития застроенной территории.

Приложение 4

к областной адресной программе

"Переселение в 2019 - 2025 годах

граждан из аварийного жилищного

фонда в городах и районах

Челябинской области"

Планируемые показатели

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. Постановления Правительства Челябинской областиот 27.02.2020 N 71-П) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | всего |
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | человек | человек | человек | человек | человек | человек | человек |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.В том числе: | 3157,55 | 22966,76 | 19943,37 | 23843,37 | 43698,29 | 50436,99 | 18824,45 | 182870,78 | 217 | 1570 | 1552 | 1421 | 2644 | 3040 | 1272 | 11716 |
| Всего по этапу 2019 года | 3157,55 | 17871,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21028,94 | 217 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 |
| 1. | Кыштымский городской округ | 1425,20 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,70 | 101 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2. | Копейский городской округ | 0,00 | 5229,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5229,04 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 3. | Магнитогорский городской округ | 0,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,00 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 4. | Челябинский городской округ | 0,00 | 3686,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3686,90 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 5. | Еманжелинский муниципальный район | 0,00 | 1030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1030,00 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 6. | Коркинский муниципальный район | 1140,25 | 2975,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4116,20 | 86 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 7. | Пластовский муниципальный район | 592,10 | 761,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353,90 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 8. | Саткинский муниципальный район | 0,00 | 2359,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2359,20 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 9. | Увельский муниципальный район | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,00 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Всего по этапу 2020 года | 0,00 | 5095,37 | 9839,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14935,00 | 0 | 406 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 |
| 1. | Копейский городской округ | 0,00 | 2245,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2245,17 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2. | Кыштымский городской округ | 0,00 | 1300,00 | 1399,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699,09 | 0 | 103 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
| 3. | Миасский городской округ | 0,00 | 1550,20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2150,20 | 0 | 150 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 4. | Троицкий городской округ | 0,00 | 0,00 | 4368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4368,70 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 5. | Катав-Ивановский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 3471,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3471,84 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| Всего по этапу 2021 года | 0,00 | 0,00 | 10103,74 | 4855,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14959,39 | 0 | 0 | 765 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1008 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028,35 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2. | Копейский городской округ | 0,00 | 0,00 | 2507,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2507,80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 3. | Кыштымский городской округ | 0,00 | 0,00 | 2486,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2486,03 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 4. | Магнитогорский городской округ | 0,00 | 0,00 | 1892,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1892,55 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 5. | Челябинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 1218,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1218,56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 6. | Агаповский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 400,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 7. | Аргаяшский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8. | Ашинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9. | Еманжелинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,00 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 10. | Нязепетровский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1827,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1827,30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 11. | Сосновский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Всего по этапу 2022 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18987,72 | 24967,99 | 0,00 | 0,00 | 43955,71 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1496 | 0 | 0 | 2674 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2314,40 | 0,00 | 0,00 | 2314,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 |
| 2. | Карабашский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2620,50 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 3. | Копейский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3908,40 | 0,00 | 0,00 | 6908,40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 239 | 0 | 0 | 439 |
| 4. | Кыштымский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2292,97 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 |
| 5. | Магнитогорский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3228,65 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 6. | Челябинский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3328,47 | 0,00 | 0,00 | 3328,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 7. | Миасский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4965,32 | 0,00 | 0,00 | 4965,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 |
| 8. | Усть-Катавский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9. | Ашинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939,90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 10. | Еманжелинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1723,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1723,90 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 11. | Саткинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10451,40 | 0,00 | 0,00 | 10451,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 455 |
| 12. | Сосновский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2393,90 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 13. | Увельский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,90 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 14. | Чебаркульский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Всего по этапу 2023 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18730,30 | 25366,65 | 0,00 | 44096,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1473 | 0 | 2621 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4199,65 | 0,00 | 0,00 | 4199,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 |
| 2. | Копейский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 4814,54 | 0,00 | 8814,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 246 | 0 | 446 |
| 3. | Кыштымский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4737,75 | 0,00 | 0,00 | 4737,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 307 |
| 4. | Магнитогорский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 3678,34 | 0,00 | 6678,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 294 | 0 | 544 |
| 5. | Миасский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4514,97 | 0,00 | 4514,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 |
| 6. | Каслинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Кунашакский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,90 | 0,00 | 4200,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| 8. | Кусинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1389,30 | 0,00 | 0,00 | 1389,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 9. | Саткинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8157,90 | 0,00 | 8157,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 10. | Ашинский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1341,30 | 0,00 | 0,00 | 1341,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25070,34 | 18824,45 | 43894,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1272 | 2839 |
| 1. | Верхнеуфалейский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7573,00 | 0,00 | 7573,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 435 |
| 2. | Копейский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 5647,89 | 11647,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 338 | 658 |
| 3. | Магнитогорский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 4070,56 | 7070,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 297 | 547 |
| 4. | Миасский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3550,60 | 3550,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 |
| 5. | Южноуральский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 | 0,00 | 144,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 6. | Чебаркульский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,70 | 0,00 | 201,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 7. | Агаповский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3164,20 | 3164,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 |
| 8. | Катав-Ивановский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7264,44 | 0,00 | 7264,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 493 |
| 9. | Сосновский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2391,20 | 2391,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 |
| 10. | Чесменский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384,50 | 0,00 | 384,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 11. | Троицкий муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,60 | 0,00 | 502,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Всего по иным программам Челябинской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда.В том числе: | 14241,06 | 4988,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19229,40 | 909 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 |
| 1. | Златоустовский городской округ | 1979,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1979,80 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2. | Копейский городской округ | 552,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 3. | Троицкий городской округ | 1216,40 | 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716,60 | 110 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 4. | Челябинский городской округ | 5599,26 | 4461,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10060,50 | 412 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 |
| 5. | Саткинский муниципальный район | 4893,50 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4920,40 | 227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |